ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО:   ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ВАРНА 2014

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1.Документация за участие в процедурата чрез публична покана се намира на разположение и може да бъде изтеглена от сайта на ДП „Пристанищна инфраструктура, а именно: www. bgports.bg, Профил на купувача.

2.Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, съгласно срока посочен в поканата, в деловодството на ДП „Пристанищна инфраструктура”, Клон ТП „Пристанище Варна”, находяща се в гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1.

3.Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в административната сградата на Клон ТП „Пристанище Варна”, находяща се в гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1 в часа и на деня, посочен в поканата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е до 40 000 лева без ДДС.

Ценовите предложения на участниците, които надвишават прогнозната стойност ще бъдат отстранявани от  участие в процедурата .

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Възложител в настоящата Обществена поръчка е ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение .

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Сроковете за изпълнение на дейностите по поръчката са, както следва:

1. Срок за извършване на оценка за съответствието на предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект – до 20 (двадесет) календарни дни от предаване на инвестиционния проект с приемно - предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Срок за изпълнение на строителен надзор и упражняване на технически, количествен и стойностен контрол по изпълнените строително-монтажни работи – до получаване Разрешение за ползване.

3. Срок за отговорностите по чл. 168, ал. 7 от ЗУТ - до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове строително - монтажни работи (СМР), определени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Вълнолом Варна е изграден през далечната 1906 г. От тогава до днес е претърпял много изменения вследствие на природните условия и ремонти.

През годините съоръжението е ремонтирано неколкократно. Значителен ремонт е извършен в началото на 80-те години на м.в., когато след поредния силен щорм през февруари 1981 г. и серията щормове от 1976-1977 и 1979 година са нанесени значителни щети от прелели водни маси на първия етаж на морска гара, както и на различни елементи на съоръжението (челни стъпала, вълноотбойни стени, тилен откос и т.н.), Тогава са изпълнени укрепвания на главата на вълнолома с тетраподи (10 т), тилният откос е облицован с „детелини” в мористата зона на вълнолома и т.н.), изпълнени са корекции на надстройката, извършена е рехабилитация на блокове и др.

Следващият крупен ремонт е замислен през 1996 г. и е извършен на два етапа в края на м.в. и първите години на н.в. Етапите са избрани както от геоложки и хидротехнически, така и от финансово-икономически аспект. Преди ремонта са констатирани множество ями, каверни, извлечени (липсващи) блокове, счупени късове от масивните блокове и пр. Констатирано е прехвърляне на отделни късове с тегло до 50 кг зад вълнолома към защитената акватория. Разрушения и размествания са констатирани и при тетраподната защита. Констатирани са отворени фуги и липсващи „детелини” по вътрешния откос на вълнолома.

Етап І не е изпълнен изцяло съгласно проекта. От технологични съображения за пионерно изпълнение на бермите с брегова механизация е изпълнена временна пътна връзка от едри скални блокове и ВСМ по дължина на вълнолома пред стъпалообразните блокове. Освен чисто транспортното си предназначение тя играе роля и на ефективна вълногасяща бронировка пред съоръжението, поради което е взето решение за промяна на проекта в тази му част (извършена е преработка на проекта през април 1999 г.). Следствие на тази промяна се подобрява вълногасенето и се намалява натоварването от вълни върху съоръжението. Същевременно обаче се активизира натрупването на наноси в основата му, което довежда до преразпределение на плажоформиращия материал на Варненския плаж с негативните последствия за Рибарския плаж.

Натрупаният до сега опит и извършените наблюдения показват някои основни недостатъци на извършваните до сега проектни решения:

-	Конструкцията на вълнолома е с недостатъчно вълногасене. Основната причина за това са недостатъчните размери на вълногасящата бронировка пред стъпалообразните блокове на вълнолома в зоната на крилото му. Има цели участъци, в които тетраподната защита е толкова „рехава”, че на практика няма как да изпълнява вълногасящите си функции. По експертна оценка „ребрата” от ск. блокове 4000 кг или тетраподи не са удачно решение по отношение на вълногасенето. Причина за това е тяхното местоположение (напречно на оста на вълнолома) и „пълнотата” на конструктивното им решение (при тези размери и проницаемост на сечението дисипацията на вълновата енергия е незначителна). „Вълногасящите” кутии също не са удачно решение по отношение на вълногасенето.

Освен това липсата на армировка на кутиите ги прави силно уязвими към счупвания в процеса на строителство и впоследствие по време на експлоатацията. Не е ясно дали приетите ширина и кота на бермите са в състояние да реализират предварително обрушване на разчетната вълна и по този начин да намалят интензивността на вълновото въздействие върху тялото на вълнолома;

- Нестабилност на елементите за вълногасене;

- Недостатъчна дебелина на защитното бетоново покритие на стоманобетоновите елементи;

- Липсва пясъчна възглавница и обратен филтър или геотекстил между земната основа и скалните блокове;

- Не е изследвана ролята на обледеняването върху устойчивостта на вълнолома и якостта на неговите елементи.

В следствие лошото време през зимата на  2011г. - 2012г. бяха установени фрапиращи изменения на елементи от вълнолома, което наложи извършване на подводен и надводен оглед на състоянието му. След извършените такива са констатирани различни нарушения, които могат да се категоризират като съществени и несъществени за конструкцията и сигурността на вълнолома. Към последните са отнесени счупвания на краката на отделни тетраподи и хексалеги, както и счупвания на вълногасящи кутии. Тези повреди не оказват съществено влияние върху надеждността на конструкцията на съоръжението. Специално по отношение на вълногасящите кутии следва да се има предвид, че част от тях са компрометирани още в процеса на строителство поради липса на армировка около местата за вдигане и в горната им част – това са на 5-ти ред кутии 1 и 2; на 7 ред кутия 1 и на 8 ред – кутии 8 и 9. При извършения оглед са констатирани нарушени кутии на ред 1 (кутии 1 и 2), на ред ред 3 (кутия 1), на ред 4 (кутия 1), на ред 6 (кутия 1), на ред 24 (кутия 3) и на ред 27 (кутия 1). По-неприятното е, че е констатирано движение на камъка между кутиите и вътре в тях. В зона ІІ (часта от вълнолома навътре в морето) процесите на наместване на камъка и стабилизиране на откосите още не са приключили.

На този етап е необходимо да се проведат най–належащите ремонтно-възстановителни работи с цел да се минимизират бъдещи разраствания на щети.

# ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на СМР и въвеждането в експлоатация на обекта.

# ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предмет на настоящата поръчка е избор на Консултант за извършване на оценка за съответствие на  инвестиционните проекти, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение за проект: "Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности"

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните:

- Изпълнени всички действия, касаещи строителния надзор, регламентирани в действащото законодателство – ЗУТ и подзаконовите актове към него, отнасящи се до строителния процес.

- Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на строителните работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и Възложителя.

- Издаване на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация.

- Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи.

- Издадени разрешения за ползване на обектите.

# ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

### С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството, чрез оценка за съответствие на  изготвените инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при реализацията му.

Изпълнителят по обекта на поръчката ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на проекта.

Оценка за съответствие на  инвестиционните проекти

Оценката обхваща проверка за съответствие с:

- предвижданията на действащия ОУП;

- правилата и нормативите за устройство на територията;

- изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

- взаимната съгласуваност между частите на проекта;

- пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.

Упражняване на строителен надзор на СМР за обект: "Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности"

Изисква се Изпълнителят да предостави услуги, които да осигурят пълното и надлежно изпълнение на задълженията му, в съответствие с действащото законодателство:

- Законосъобразно започване на строежа.

- Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на строителните и монтажни работи, в съответствие с нормативната уредба на Република България.

- Упражняване на непосредствен и ефективен контрол върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обекта (съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи).

- Опазване на околната среда по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по обекта.

- Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г., изм. ДВ, бр. 75/2002 г., 109/2003 г.);

- Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят одобрените инвестиционни проекти, а само ги доуточняват и допълват.

- Обсъждане с изпълнителите на строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби, в тридневен срок след нарушението.

- Защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от изпълнението на строителните и монтажните работи по обекта.

- При необходимост изготвяне и издаване на технически паспорт на обектите, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Изпълнителят следва да спазва реда и условията за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи (работи) при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях, дадени в Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Поддържане на срок за обявяване на дефекти и постигане на нормативни и проектни показатели.

- Подготовка на документация за окончателно приключване на проекта.

- Координация на взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес – проектанти, изпълнители, представители на местната администрация, представители на държавните контролни органи.

## ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОНСУЛТАНТА

Консултантът следва да организира надзора, изпълнявайки изискванията за ефективен строителен надзор, т.е. контрол по качеството и количеството, мониторинг на прогреса и администриране на строителните работи.

По време на този период услугите на Консултанта  ще включват следните задължения, без да са ограничени до:

- Съгласуване на работната програма на Строителя и методите за изпълнение на работите в съответствие с договорните условия.

- Проверка и одобрение на  плана за безопасност на Строителя, както и на ефективното му прилагане на обекта.

- Инспектиране на строителните работи и постоянно контролиране и проверка дали изпълнението отговаря на спецификациите и проектната техническа документация по количество и качество и съответствието им на проектните и нормативни изисквания.

- Мониторинг на прогреса на работите, чрез сравняване на актуалния прогрес с одобрената програма и ако работите изостават от програмата, да изисква от Строителя да предприеме съответните мерки за подобряване на работния прогрес.

- Непрекъснато да проверява съответствието между физическите и финансови индикатори от работната програма и договорните условия.

- Провеждане на месечни срещи за напредъка на работите, като води и протоколи на обсъжданията. Изпълнителят трябва да представя на Възложителя протоколите от месечните срещи, заедно с тримесечните отчети. Да подготвя протоколи и от всички други официални срещи, в които участва. Документацията от месечните срещи е неразделна част от официалната документация на обекта.

- Одобрява работните планове на Строителя, включващи възможни промени, и дава инструкции на Строителя в това отношение.

- Представя процедура за извършване на промените, както и формите за нея.

- Контролира техническата целесъобразност на предлаганата промяна, процедирането й съгласно законовите и договорни изисквания, необходимостта от включване на други участници и допълнителни процедури, влияние върху стойността и срока за изпълнение

- Предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП, НВМОП и на договорните условия.

- При промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, да изиска от Строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата програма с необходимите ресурси, за да завърши работите в срока по Договора.

- Поръчва тестове на материали и завършени работи, както и премахването на неправилни работи или такива, които не са извършени съгласно стандартите с писмена инструкция.

- Провежда постоянен контрол и регулярни инспекции на мястото, за да провери качеството на изработките и материалите в съответствие с изискванията на спецификациите и добрите инженерни практики.

- Да извърши необходимите дейности – технически контрол върху качеството, количествена оценка на изпълнението и ценова проверка на изпълненото и да подготви сертификатите за изплащане на извършените СМР. Сертификатът следва да се окомплектова с всички изискуеми от разпоредбите на ЗУТ, Наредбите и на договорните условия документи - сертификати на материалите и изделията, вложени в изпълнението, декларации за съответствие, протоколи от допълнителни тестове и изпитания, дневници, заповеди от заповедната книга, протоколи по Наредба № 3, дневници и др. с цел подготовката на документацията за верификация на разходите.

- Контролира процедурите по съставянето навреме и в достатъчен обем екзекутивна документация за обекта.

- Подготвя цялостния комплект от строителна книжа, необходими за техническото и финансово досие на обекта за Възложителя и за целите на приемателния процес.

- Съветва Възложителя за възможни фактори, които да доведат до забавяне на работите и отлагане на датата на завършване.

- Дава съвети при всякакви искове и избягва появата на искове, когато е възможно. Строителният надзор задължително дава писмено становище по всички възникнали искове на изпълнителя към Възложителя или обратно, както и съдейства за навременното им обезпечаване с необходимата документация. Строителният надзор защитава при необходимост своето становище пред съдебни или арбитражни институции.

- Следи за изпълнението на изискванията в проекта за опазване на околната среда от страна на Изпълнителя.

- Издава Съобщение за несъответствие, както и инструкции за отстраняване/поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията на Договора за строителство.

- Изпълнява отговорностите по чл. 168 от ЗУТ, включително уведомява ДНСК при нарушаване на техническите правила и нормативи по реда и в срока по ал. 5.

- Отговаря за правилното, навременно организиране на изпитанията на обекта, като за целта издава писмени инструкции.

- Проверява съответствието и подготовката на дейността в Системата за управление на качеството.

- Контролира и подготвя цялата документация, която става неразделна част от документацията за приемателен процес.

- Подготвя и организира за подписване Констативния акт (обр. 15) за изпълнения строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от специализираните органи за Приемателна комисия за обекта.

- Съвместно със Строителя, организира контролните замервания и тестове на независимите и оправомощени институции.

- Подготвя Окончателен доклад при завършване изпълнението на договорените работи по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за представяне на Възложителя и съдействие при организиране на Държавна приемателна комисия за издаване на разрешение за ползване на обектите.

- При необходимост съставя Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г).

- Извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължения за лицата, извършващи строителен надзор или писмено поискани от Възложителя за конкретния обект.

- Строителният надзор следи за процедурите и действията на участниците по време на периода за обявяване на дефектите.

# ДОКЛАДВАНЕ

Отчитането на работата на Изпълнителя – консултант ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на проекта, Изпълнителят следва да изготви и внесе в следния брой екземпляри - 2 на хартиен носител и един на магнитен/ електронен носител, доклади: ежемесечни доклади, окончателен доклад след завършване на строителните работи (по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ)

СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА

1. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) на удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.

1.1. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се представя документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство. Документът се представя и в официален превод.

1.2. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език, се представя в превод на български език).  В акта за създаването на обединение/консорциум трябва да са посочени клаузи, които гарантират че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато в приложения акт за създаване на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

При участници обединения задължително се представя оригинал на документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.

1.3. Копие на  валиден лиценз/удостоверение за извършване на дейностите по чл.166 ал.1, т.1 и чл.167 от ЗУТ . Участниците следва да представят списък със специалисти по част ХТС  и част Геодезия, които отговарят на „НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор“ и  притежаващи пълна проектантска правоспособност.

1.4. Копие на  застраховка "Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ.

2. Оферта –Приложение 1.

3. Техническо предложение -Приложение 2.

4. Ценово предложение-Приложения 3.

5.Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП- попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 4). Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

6. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП (оригинал)- представя се приложения  образец към настоящата документацията (Приложение № 5).  За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

7. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП- попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение №6). Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

8. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП- попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Приложение №7). За обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

9. Проект на договор-непопълнен, подписан и подпечатан на всяка страница.-Приложение 9.

10.Декларация , че участника е запознат с клаузите на проекто-договора-Приложение 10.

11. Декларация , че участника е запознат с условитя на поръчката-Приложение 11.

12. Декларация заползване/неизплозване на подизпълнители-Приложение 12.

13. Административни сведения-Приложение 13.

Минимални изисквания за техническите възможности:

1. Участниците следва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 1 (един) договор с предмет сходен с предмета на поръчката, а именно с предмет «строителен
надзор в процеса на строителството на защитно или брегоукрепително съоръжение"  за последните 3 години  в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си.

За доказване на това обстоятелство се представят следните документи:

- Справка - декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка за последните 3 години , считано от датата на подаване на офертите. Справката трябва да бъде придружена с референци за добро изпълнение и Разрешение за ползване  на изброените обекти - Приложение 8.

2. Участниците трябва да притежават валиден лиценз/удостоверение за извършване на дейностите по чл.166 ал.1, т.1 и чл.167 от ЗУТ . Участниците следва да представят списък със специалисти по част ХТС  и част Геодезия, които отговарят на „НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор“ и  притежаващи пълна проектантска правоспособност.

- Участниците представят, копие на валиден лиценз/удостоверение за извършване на дейностите по чл.166 ал.1, т.1 и чл.167 от ЗУТ и декларация за осигуряване на валиден лиценз/удостоверение за целия срок за изпълнение на договора.

3. Участниците следва да представят застраховка "Професионална отговорност” по чл.171 от ЗУТ.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – най-ниска предложена цена.

ДОКУМЕНТИ- ОБРАЗЦИ

- Оферта –Приложение 1.

-  Техническо предложение- Приложение 2.

-  Ценово предложение- Приложение 3.

- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП- Приложение № 4.

- Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1 и т.3 от ЗОП - Приложение № 5.

- Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП- Приложение №6.

- Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП- Приложение №7.

- Справка – декларация-Приложение 8.

- Проект на договор- Приложение 9.

- Декларация , че участника е запознат с клаузите на проекто-договора - Приложение 10.

- Декларация , че участника е запознат с условитя на поръчката-Приложение 11.

- Декларация за ползване/ неизплозване на подизпълнители- Приложение 12.

- Административни сведения-Приложение 13.

Съгласувал:  п

Мая Казакова – Р-л отдел ИАС”, Клон ТП „Пристани Варна”

Изготвил: п

Добрил Добрев – експерт, отдел ”ИАС”, Клон ТП „Пристани Варна”

Приложение № 1

УЧАСТНИК: …………………………………………,

ЕИК/ Код по БУЛСТАТ:…..................................................

Седалище и адрес на управление: …...................................тел……………......./факс….....................

Адрес за кореспонденция …................................................................................................

О Ф Е Р Т А

за участие в  процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура чрез публична покана и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за финансиране,  както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от  90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

При изпълнението на поръчката няма да ползваме / ще ползваме [невярното се зачертава] следните подизпълнители:

| Подизпълнител | Видове работи, които ще изпълнява | % от общата стойност на поръчката |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им и изискваната съгласно условията за участие документация и за подизпълнителите.

Известна ни е отговорността, която носим съгласно Наказателния кодекс на Република България.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата;

2.   Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;

3.   Други по преценка на участника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Офертата се подава на български език.

Дата……………… 2014 г.				Подпис и печат: ……..………….

(име и фамилия)

...........…………..………..(длъжност на представляващия участника)

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

Настоящата оферта се представя от …………………………..........

/име на фирма/

и е подписано от …………………………………….........................

(име и ЕГН)

в качеството му на ………………………………………………...............

Дами и господа,

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности"

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.

- Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

- Предлагаме срок за извършване оценка за съответствието на инвестиционния проект за обекта ................  календарни дни –  /до 20 календарни дни от получаване на инвестиционния проект с приемо-предавателен протокол от Възложителя/

- срок за изпълнение на строителен надзор на СМР:

- за изпълнение на строежа – в зависимост от определения с договора за строителство, до получаване на разрешение за ползване;

- за упражняване на строителен надзор за отстраняване на проявени скрити дефекти – в зависимост от определените с договора за строителство гаранционни срокове.

- В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

- Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация и настоящото техническо предложение.

- Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни за срока на изпълнение на обществената поръчка.

Дата : ………….. 2014 г. 				  Подпис и печат: ……………

/длъжност/

Приложение № 3

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

В процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

Настоящата оферта се представя от …………………………..........

/име на фирма/

и е подписано от …………………………………….........................

(име и ЕГН)

в качеството му на ………………………………………………...............

Дами и господа,

Настоящата оферта е изготвена на база представени изисквания в документацията за участие. За извършване на „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

Ние предлагаме следната цена за изпълнение:

Предлагана цена за оценка за съответствие на инвестиционните проекти: ….. лева без вкл. ДДС.

Предлагана цена упражняване на строителен надзор на СМР : ………… лева с вкл. ДДС.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним ангажиментите си, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

Дата : ………….. 2014 г. 				  Подпис и печат: ……………

/длъжност/

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/			 в качеството ми на	__________ (посочете длъжността)                 на  	 		(посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление					              - участник в процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден  с влязла в сила присъда, респективно съм  реабилитиран  за:

1.1. Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари  по чл. 253 –260 от Наказателния Кодекс;

1.2. Подкуп  по чл. 301- 307 от Наказателния кодекс;

1.3. Участие в организирана престъпна група  по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

1.4. Престъпление против собствеността  по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс;

1.5. Престъпление против стопанството  по чл. 219- 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам съответна професия.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от  Наказателния кодекс.

г.                 					Декларатор:

(дата на подписване)                                                                   	 	(подпис)

Забележка: Изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП се прилагат както следва:

-  при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл.105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, ал.2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;

- при едноличния търговец – физическото лице-търговец

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

- в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискванията се отнасят само до прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл7, т.2 от ЗОП

Приложение №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал.1, т.2, т.3 и ал.2, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/			 в качеството ми на	__________ (посочете длъжността)                 на  	 		(посочете фирмата на участника) със седалище и адрес на управление					              - участник в процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1.Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконовите актове.

3.Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове, дейността не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                     (подпис)

Забележка: За обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и3 и ал.2,т.1 и т.3 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 						, в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, или временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и точното наименование на съответния орган)

на ___________________________ (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление				            - участник в процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявения от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка.

___________ г.                 				Декларатор: __________

(дата на подписване)				                                  (подпис)

.

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 						, в качеството ми на_____________________________________________________

(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, или временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и точното наименование на съответния орган)

на ___________________________ (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление				            - участник в процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество  не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената от ДП „Пристанищна инфраструктура” процедура за възлагане на обществена поръчка.

___________ г.                 				Декларатор: __________

(дата на подписване)				                                  (подпис)

Забележка: За обстоятелства по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 									  с лична карта № 	          	, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   		(посочете фирмата на участника)-

участник в процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

ДЕКЛАРИРАМ

че съм изпълнил описаните по- долу договори, съгласно приложения списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните 3 години /2011, 2012 и 2013 г./

| Предмет на договора (кратко описание) | Дата на сключване | Дата на изпълнение | Контрагент | Стойност на договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Приложение:

Доказателства, че договорите са изпълнени:

- Референци за добро изпълнение на изброените обекти;

- Разрешение за ползване  на изброените обекти

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ............ 2014 г.                				Подпис и печат: 	                                                                                                                                                                    						                              		        ........................

Приложение № 9

# ПРОЕКТ

# ВЪЗЛОЖИТЕЛ: КЛОН  - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПРЕДМЕТ: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

Д О Г О В О Р

№ .........................

Днес, ................ 2014 г., в гр. Варна, между:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, КЛОН – ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”, със седалище и адрес на управление гр. Варна, пл. „Петко Славейков“ № 1, рег. по ф. д. № 13159/2004 г. по описа на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Румен Арабаджиев – Директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

…………………………………………………………………………., със седалище и адрес на управление …………………………..………………., рег. по ф. д. № …………./………….. г. по описа на ……………………………………….. съд, БУЛСТАТ/ЕИК …………………….., представлявано от ……………………………………………………….. – ……………………, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с предмет „Извършване оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект: „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

(2) В изпълнение на обществената поръчка по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните действия:

1. Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с инвестиционния проект на възложения обект.

2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството до получаване на Разрешение за ползване, включително актуализиране на технически паспорт за строежа на възложеня обект, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите след изпълнение на енергоспестяващите мерки и преди въвеждане на обновените сгради в експлоатация;

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява постоянно съответните дейности, предмет на договора, на строежа, по време на изпълнение на строително - монтажните работи (СМР), като обезпечава и присъствието на квалифицирани специалисти, в съответствие с чл. 167, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от ЗУТ, като поддържа дневник, в който се отразяват ежедневно извършените дейности.

II.СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

(2) Сроковете за извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2 от настоящия договор за всеки конкретен обект са, както следва:

1. Срок за извършване на оценка за съответствието на предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект - …………………(не повече от 20 /двадесет календарни дни/ календарни дни от предаване на инвестиционния проект с приемо - предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Срок за изпълнение на строителен надзор и упражняване на технически, количествен и стойностен контрол по изпълнените строително-монтажни работи – до получаване Разрешение за ползване.

3. Срок за отговорностите по чл. 168, ал. 7 от ЗУТ - до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове строително - монтажни работи (СМР), определени в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. Единичната цена за изпълнение предмета на договора е, както следва:

1. Цена за извършване на оценка за съответствието на предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвяне на комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект в размер на ……………. (словом) лева без ДДС, респективно ………………….. (словом) лева с ДДС.

2. Цена за упражняване на строителен надзор и технически, количествен и стойностен контрол на изпълнените строително-монтажни работи - в размер на …………… (словом) лева без ДДС, респ. ………………. (словом) лева с ДДС.

Чл.5. (1) Заплащането на цената по чл. 4, т. 1 от настоящия договор се извършва по банков път, както следва:

1. 50% (петдесет процента) от цената - след извършване на оценката за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изготвения комплексен доклад за съответствие на инвестиционния проект по реда на чл. 9 т. 2 от настоящия договор;

2. 50% (петдесет процента) от цената - след издаване на разрешение за строеж.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват въз основа на писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (или упълномощено от него лице) за приемане на работата без забележки и представена данъчна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 10 (десет) работни дни от приемането на работата и представяне на фактура.

Чл.6. (1) Заплащането на цената по чл. 4, т. 2 от настоящия договор се извършва по банков път, както следва:

1.100 % от цената за упражняване на строителен надзор и технически, количествен и стойностен контрол по изпълнените строително-монтажни работи, в това число актуализиране на изготвения технически паспорт на строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите – след въвеждане на обекта в експлоатация.

(2) Дължимото по ал. 1 плащане се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на представена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представено разрешение за ползване на обекта, в срок до 10 (десет) работни дни от тяхното представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на ………….. (словом) лева, равняващи се на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.

(2) Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, депозирана по сметка на Възложителя/банкова гаранция.

(3) При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава в рамките на 90 /деветдесет/ календарни дни след въвеждане в експлоатация на последната възложена сграда и получено искане за освобождаване на гаранцията за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва изцяло или частично гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение констатира нарушение на някоя от отговорностите при осъществяване на строителния надзор, регламентирани в чл. 168 на ЗУТ, или такива, регламентирани в настоящия договор.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

###### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени възложените дейности, когато са: в напълно завършен вид, съответстващи на поръчката, на всички нормативни изисквания и удовлетворяващи всички уговорки в настоящия договор.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (упълномощен/и негов представител) има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време относно съответствието с оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и условия.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен:

/1/.да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение;

/2/.да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписването на настоящия договор цялата необходима информация, която е свързана с изпълнение на поръчката,

/3/.да осигури достъп до всички необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ места и зони, необходими за изпълнение на възложената работа.

/4/.да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост.

/5/.за осъществяване цялостен контрол по изпълнението на Договора от страна на Възложителя се определя - ……………………………………………………………

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.Да извърши оценка за съответствие на инвестиционния проект за обекта със съществените изисквания към строежите и да изготви и внесе пред компетентния орган за издаване на разрешение за строеж комплексeн доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта със съществените изисквания към строежите, в съответствие със Закона за устройство на територията /ЗУТ/, другите нормативни документи, регламентиращи тази дейност и изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включващ като минимум:

а) Проверка за спазване изискванията на чл. 142 от ЗУТ;

б) Проверка и анализ на предоставения проект – графични и текстови части съгласно изискванията на Глава 1 и Глава 2 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;

в) Проверка и анализ на предоставения проект – графични и текстови части съгласно изискванията на Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

г) Проверка и анализ на приложимите изисквания на Закона за опазване на околната среда и прилежащите му наредби, наредбите свързани със санитарно- хигиенните, противопожарните и безопасност и здраве изисквания, както и други приложими за специфичния проект нормативни актове;

д) Проверка и анализ на проекта и количествените сметки за пропуски или неточности, влияещи с повече от 0,5% (нула цяло и пет процента) на договорната стойност на СМР, за което уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Проектанта.

2. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комплексния доклад в 4 /четири/ екземпляра на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен носител във формат .pdf, съответстващ на хартиения, в срока по чл. 3, ал. 2, т. 1 от настоящия договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след преглед на доклада в срок от 5 работни дни, приема последния без забележки с писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или го връща за отстраняване на допуснати грешки и пропуски.

3. Да отстрани в 10 (десет) дневен срок за своя сметка допуснатите по своя вина грешки и пропуски, които са констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от компетентния орган.

4. Да упражни строителен надзор и контрол по изпълнените строително-монтажни работи на обекта, чрез специалистите по съответните части, предложени като ключови експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващ неразделна част от настоящия договор и в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като носи отговорност за:

а) Законосъобразното започване на строежа;

б)Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

в)Изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;

г) Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството;

д) Опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;

е) Качество на влаганите строителни материали и изделия в съответствие с нормите за безопасност;

ж)Увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството, като носи отговорност за това съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗУТ;

з) Правилно и законосъобразно изпълнение на СМР;

и) Годността на строежа за въвеждане в експлоатация;

й)Решаване на въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на дейност на строителния надзор.

5.Да упражнява пълен контрол по време на строителството, в съответствие с разпоредбите на чл.168, ал.1 от ЗУТ.

6.Да проверява и подписва чрез лицата по т. 4 актове за изпълнение на строително- монтажните работи, c които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорени цени, съгласно сключения договор за строителство на обекта.

7. Да обезпечава постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните СМР.

8. Да уведомява Регионална дирекция „Национален строителен контрол“ (РДНСК) и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и норми, в 3 (три) дневен срок от извършване на нарушението.

9. Да изготви след приключване на строително-монтажните работи окончателен доклад за упражнен строителен надзор на основание чл.168, ал.6 от ЗУТ и да актуализира техническите паспорти на възложените обекти, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

10. Да представи в Дирекция за национален и строителен контрол /ДНСК/ окончателен доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа.

11. Да изготвя ежемесечни писмени доклади, с които да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. Да извърши всички необходими действия, свързани със съгласувателни процедури с компетентните органи, както и с издаване на всички необходими разрешителни.

13. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, изпитвания и изследвания.

14. Да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор, с цел да облагодетелства себе си или трети лица.

15.В качеството си на ИЗПЪЛНИТЕЛ да спазва всички условия, посочени в техническата спецификация, техническото и ценовото предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка, които представляват неразделна част от договора.

16. Да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да информира последния за изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17. Да изпълнява задълженията си по предмета на настоящия договор съгласно сроковете и условията, предвидени в него.

19. В едномесечен срок след приключване на изпълнението на договора да предаде всички материали и документи, като карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, изчисления и пр., придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доколкото материали, документи и други, посочени в предходното изречение са обект на авторско право или сродните му права, то авторското право или сродните му права върху тези материали, документи и други принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12. Договорът се прекратява в следните случаи:

/1/. с изтичане на срока на договора;

/2/. по взаимно писмено съгласие между страните;

/3/.едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на десет дневно писмено предизвестие, в случай, че:

а) се констатират отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора. Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестието нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.13. При прекратяването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената само на успешно завършената преди прекратяването работа.

VІII. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ

Чл.14. /1/. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.

/2/. Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в срок от 3 /три/ дни след установяване на събитието, да уведоми писмено другата страна за началото и края на форсмажорните обстоятелства, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.

/3/. В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

/4/. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.

/5/.През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от форсмажорното събитие.

/6/. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му .

Чл.15. /1/. В случай на форсмажорни обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да изпълнява договора поради тези обстоятелства.

/2/. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

/3/. За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва протокол.

Чл.16. /1/.Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

/2/. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.17.В случай че не изплати в срок уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от общата стойност на възложената поръчка, установена в чл.4 от договора.

Чл.18. В случай че не извърши в срок съответните дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие но не повече от 10% от общата стойност на възложената поръчка, установена в чл.4 от договора.

Чл.19. Вземанията за вреди, в по-голям размер от неустойката се събират по общия исков ред.

###### X. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.20. Договарящите се страни поемат задължения да решават всички възникнали спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор в условията на доброволността и взаимната толерантност, а при невъзможност за това, спорът се отнася за решаване  пред компетентния съд на територията на Република България по реда на действащото българско законодателство.

Чл.21. При промяна на банковите сметки, адреси, телефони и др. свързани с техническото поддържане, съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата страна.

Чл.22. За всички неуредени по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от този договор ще се решават по взаимно съгласие, а при не постигане на взаимно съгласие – по реда на  ГПК.

Чл.23. Неразделна част от настоящия договор е ценовата офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за спазването на всички изисквания по правилника за безопасност на труда отговорност и осигурява сам и за своя сметка безопасността на движение при изпълнението на договорените работи.

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………                         	ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………

Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ,

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 								  с лична карта № 		, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  			   		(посочете фирмата на участника)- участник в процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :

Запознати сме с всички условия на Договора от настоящата поръчка и ги приемаме без възражения.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

…………….. 2014 г.     				ДЕКЛАРАТОР: ……………………

Приложение № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ната/ 								  с лична карта № 		, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  			   		(посочете фирмата на участника)- участник в процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без възражения.

Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за обществената поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

…………….. 2014 г.     				ДЕКЛАРАТОР: ……………………

Приложение № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният……….……………..…………………………………………, в качеството си на ……………………… /Управител или друг представител/ на ……………………………………………………………………/ наименование на участника /,

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект „Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна – първи етап от възстановителните дейности".

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнение на поръчката ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители

Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ................% от общата стойност на поръчката.

Подизпълнители по частта, която ще изпълняват по вид и обем ще бъдат:

А) …………...…………………………….………………………

Б) ………………………………………………………..…………

и същите са запознати с предмета на поръчката и  условията на процедурата  и са дали съгласие за участие в нея.

Приложение: Декларация от подизпълнителя (те) - ………… бр.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: …………….2014 г.		                          Декларатор: ………………..…

/подпис и печат/

Приложение № 13

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес…………………………………………………………………….......

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.)

телефон №: ………………… факс № …………………………………...

e-mail :…………………………………, Интернет адрес ..................................................

2. Лице за контакти………………………..………………........

Длъжност:…………….......……… ……………………………..........

Лична карта №….............................…………………….………

издадена на ........................... от ………………………………

телефон / факс: ……..…………………………………………………

3. Обслужваща банка………………………банков код.......................

№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо)

Титуляр на сметката …………………….………………….....................

Подпис

име, длъжност (управляващ)

печат