Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА:„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА НАВИГАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (СНО) В ОБХВАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА КЛОН ТП „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА”, с прогнозна стойност 3 000 000 лв. без ДДС.

Варна, 2016 г.

- i. Общи условия

- 1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е Генерален директор ДП „Пристанищна инфраструктура”, чрез Директор Клон ТП „Пристанище Варна”.Възложителят  взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.20, ал.1, т.3 от ЗОП.

2. Описание на предмета на обществената поръчка и техническа спецификация.

І. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТА

Обекта, предмет на поръчката се намира в Подходен канал (Канал 1) Пристанище Варна, Фар „Варна”, фарова кула за навигационна светлина  „Каварна”, гр. Каварна, База СНО, Южна промишлена зона.

- IІ. ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА

Съгласно чл.115, ал.1, т.5 от ЗМПВВППРБ, поддържането в изрядно техническо състояние на средствата за навигационно осигуряване (СНО) е задължение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Това е задължително условие за обезпечаване безопасната навигация на корабите при плаването им в районите и акваториите на пристанищата и плавателните канали. В момента тази дейност се извършва с морално остаряла износена техника и съоръжения, които не отговарят на съвременните критерии и изисквания за обезпечаване на безопасно корабоплаване. За да бъдат поддържани в добро техниическо състояние се налага извършването на непрекъснати текущи ремонти, които изискват сериозни финансови разходи.

Поради тази причина е необходимо да се подновят старите метални буйове с такива, изработени от полипропилен. Този здрав материал е устойчив на абразия, отблъсква морските обраствания и организми и така ще отпадне нуждата от извършване на скъпото пясъкоструене и боядисване. В организационен аспект няма изградена мониторингова система за денонощен контрол на техническото състояние на плаващите и брегови средства за навигационно осигуряване, поради което се удължава времето за реагиране и отстраняване на възникналите аварии. Това носи допълнителен риск от възникване на сериозни морски аварии. За подобряване безопасността на корабоплаването и своевременно реагиране при отстраняване на възникнали проблеми по СНО е необходимо въвеждане на мониторингова система.

С цел да се намалят разходите по поддържането, да се подобри организацията по контрола и да се изпълнят съвременните изисквания за безопасно корабоплаване, заложени в международната система IALA, се налага да се извърши частична модернизация на средствата за навигационно осигуряване. Тя ще се осъществи в съответствие с техническите изисквания на настоящото задание.

- ІІI.ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

НАСОКИ НА ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ:

В техническото задание се предвижда изпълнението на видовете работа по модернизация на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, съгласно настоящата техническа спецификация, както следва:

- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура и съоръжения за плаващите СНО, включващо два вида полиетиленови буйове, комплектовани със соларни LED светооптични системи, котвени устройства и монтирана GSM мониторингова апаратура, отговарящи на изискванията на международната организация IALA;

- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фарови LED светооптични системи с монтирана GSM мониторингова апаратура за фар ”Варна” и навигационна светлина „Каварна”;

- Подмяна на плаващи в момента навигационни средства с новодоставените;

- Демонтаж на старата фарова кула и изграждане на нейно място на нова за навигационна светлина „Каварна”;

- Създаване на компютърен център със софтуер за приемане и обработване на получената информация от GSM мониторинговата система на СНО;

-Извършване на доков ремонт на извадените от водата буйове.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

Основните моменти, които трябва да бъдат взети под внимание при избор на полиетиленови буйове са:

- Буйове трябва да имат подходяща конструкция, която да не позволява внезапно накреняване или завъртане с цел поддържане на постоянна ефективнанавигация при вълнение, вятър и течение;

- Всички доставени, монтирани и въведени в експлоатация средства за навигационно осигуряване следва да отговарят на изискванията на Maritime Buyoage System and other Aids to Navigation и IALA Guideline No 1066 on The design of Floating Aids to Navigation Moorings на International Association of Marine Aids  to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

- Буйoвете трябва да са качествено произведени с използване на качествени пигментни оцветители, отговарящи на спецификациите на IALA. Външнияt цвят на буя да се запази за значителен период от време, повече от 15 години и при екстремни климатични условия;

- Полиетиленовият материал трябва да притежава достатъчна здравина и да издържа на механични повреди, удари и надраскване;

- Технологията на полиетиленовите буйове да предлага гъвкавост и внедряване на нови конструктивни решения;

- Швартовите уши да бъдат закрепени здраво за корпуса на буя.

- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратури и съоръжения за плаващите и брегови СНО.

  - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полиетиленови буйове за експлоатация в открити и закрити крайбрежни води, заливи и плавателни канали  със следните технически параметри:

- Корпус –от UV стабилизиран полиетилен, издържащ на удари и сблъсъци. Плавателните секции да са запълнени с разширен пенополистирол;

- Габарити на буя – близки до габаритите на съществуващите в момента буйове, даващи възможност за лесно сервизно обслужване с наличния в момента катер;

- Дълбочина на закотвяне – от 12 м. до 30 м.;

-Устойчивост при максимална скорост на вятърадо 35 м/с;

-Устойчивост на вълна с височина- 5 м;

- Устойчивост на течение – до 6 възла;

- Устойчива балансирана плавучест без котвено устройство;

- Интегриран пасивен радарен рефлектор;

- Радарен обхват – минимум 3 морски мили;

- Цвят по “IALA” / район А - латерални знаци /;

1.1.1Котвено устройство /верига, шегели и котва /.

Котвеното устройство следва да осигурява максимално точно позициониране, съобразено с мястото на поставяне на всеки буй от фарватера и изискванията на производителя за дължина и калибър на веригата и тежина на котвата за съответния тип буй.

1.2.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полиетиленови буйове за експлоатация в акватории на пристанища, закрити плавателни канали и езера със следните технически параметри:

- Корпус – от UV стабилизиран полиетилен издържащ на удари и сблъсъци. Плавателната секция да е запълнена с разширен пенополистирол;

-  Габарити на буя – близки до габаритите на съществуващите в момента буйове, даващи възможност за лесно сервизнo обслужване с наличния в момента катер;

- Дълбочина на закотвяне – от 8 м до 20 м;

- Устойчивост при максимална скорост на вятъра до 35 м/с;

- Устойчивост на течение – до 6 възела;

- Устойчива балансирана плавучест без котвено устройство;

- Интегриран пасивен радарен рефлектор;

- Радарен обхват – минимум 3 морски мили;

- Цвят по “IALA” / регион А- латерални знаци / .

1.2.1.    Котвено устройство / верига, шегели и котва /.

Котвеното устройство следва да осигурява максимално точно  позициониране, съобразено с мястото на поставяне на всеки буй от фарватера и изискванията на производителя за дължина и калибър на веригата и тежина на котвата за съответния тип буй.

1.3. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на соларни LED светооптични системи в комплект с GSM мониторингова апaратура за контрол на буйовете.

1.3.1.       Технически параметри на светооптична система:

- Видимост на светлината- равна или по голяма от 4 мм.;

- Вертикално отклонение – 5°до 20° при 50 % пиков интезитет;

- Цветове – бял, зелен, червен;

- Експлоатационен живот – 10 години;

- Режим на светене –  минимум250 режима;

- Светоизлъчване –  диодно на 360°;

- Корпус –  полиетилен;

- Основа – демонтируема;

- Тегло, размери и монтаж – съобразени с буйове;

- Експлоатация при температура от – 40° С до + 70° С ;

- Относителна влажност – 100 % ;

- Експлоатация при вятър до 200 км/ч;

- Експлоатация в среда на солен въздух;

- Монтиран информационен електронен модулза  GSMмониторинговата система.

1.4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фарова LED светлинна апаратура с GSM мониторингова апаратура за фар “Варна” със следните технически параметри:

- За работа в затворено помещение;

- Габарити максимални – Ф 500 и Н 9000 мм.;

- Далечина на видимост на светлината при Т =  0.74 - до 10 мм;

- Вертикален ъгъл на излъчване – 7°;

- Светлинен интензитет – над 9000 кандела;

- Хоризонтален ъгъл на излъчване – 360°;

- Работно ел. напрежение – 110-220VAC 50/60 Hz, 9-36 VDC;

- Цвят на светлината – бял;

- Характеристика на светлината – проблясваща на 10 с./ светла част – 1с., тъмна част – 9 с./;

- Монтиран информационен електронен модул за GSMмониторингова система.

1.5. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фарова LED апаратура и GSM мониторингова апаратура за навигационна светлина „Каварна” със следните технически параметри:

- За работа на открито;

- Габарити максимални – Ф 300 и Н 500 мм.;

- Далечина на видимост на светлината при Т = 0.74 –  5мм;

- Вертикален ъгъл на излъчване – 7°;

- Хоризонтален ъгъл на излъчване – 360°;

- Работно ел. напрежение – 9-36VDC;

- Цвят на светлината – бяла;

- Характеристика на светлината – пробляскваща на 5 с./светла част – 1.5с., тъмна част – 3.5 с./ ;

- Монтиран информационен електронен модул за GSM мониторингова система.

1.6. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на софтуер за GSM мониторинговата система на плаващите и брегови СНО. Възложителят ще определи GSM оператора.

1.6.1.Изисквания за получаваната информация по GSM мониторинговата система от буйовете:

- Идентификация на СНО;

- Състояние на светлинния източник;

- Напрежение на акумулатор;

- Заряден ток;

- Ток на консумация;

- Информация за местоположението (координати) на СНО;

- Алармен сигнал за проблем със светлинния източник;

- Алармен сигнал за отместване от фиксираната позиция  с поне 10 м (за плаващи СНО);

- Алармен сигнал за ниско или за високо захранващо напрежение (извън допустимите граници);

- Алармен сигнал за повреда в захранващия източник;

- Алармен сигналза несанкциониран достъп.

1.6.2.Изисквания за получаваната информация по GSM мониторинговата системаот фар „Варна” и навигационна светлина „Каварна”:

- Идентификация на фара или навигационната светлина;

- Състояние на светлинния източник;

- Напрежение на акумулатора;

- Сигнал за проблем със светлинния източник;

- Сигнал за ниско или за високо захранващо напрежение(извън допустимите граници);

- Сигнал за повреда в захранващия източник;

- Сигнал занесанкциониран достъп.

ФОРМУЛИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ И КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМАТА, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕДАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СНО ДО БРЕГОВИ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР (БАЗА СНО), ОБРАБОТКАТА И  ИЗОБРАЗЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА.

Работно място „Оператор”

Основното място, от където се извършва 24 часов мониторинг на системата е работното място на оператора. Мониторингът се извършва със специализиран софтуер позволяващ изобразяване на информацията в графичен вид върху електронна карта и табличен вид. Работното място на оператора включва следното оборудване:

-	Компютърна конфигурация;

-	Принтер;

-	Средства за гласова комуникация (стационарен и мобилен телефон).

Работно място „Администратор”

Администраторът е лицето, което пряко отговаря за настройките на системата, режима на работа на СНО и дистанционната техническа диагностика. Работното място на администратора позволява както използване на софтуера, предназначен за оператора за мониторинг на системата, така и използване на специализиран софтуер за настройка на отделните модули на системата и режима на работа на СНО.

Администраторът отговаря и за менажиране на потребителските акаунти за дистанционен web достъп до системата за мониторинг.

Физическа архитектура на системата

Архитектурата на системата е изградена на базата на два сървъра за работа на приложният софтуер и софтуера за базата данни. При отпадане на  Основния сървър системата автоматично трябва да продължи работа на Резервиращия сървър без това да води до нейното спиране, прекъсване и загуба на данни.

Администраторът и операторите на системата ще имат достъп до система през вътрешната мрежа на ДППИ.

Дистанционен WEB Потребител ще има достъп от интернет през защитна стена.

Данните, получавани и конфигурирани на устройствата, монтирани на СНО ще минават през интернет и защитната стена.

Данни, следени и конфигурирани от системата от СНО:

- Идентификация на СНО;

- Състояние на светлинния източник;

- Напрежение на акумулатор;

- Заряден ток;

- Ток на консумация;

- Информация за местоположението (координати) на СНО;

- Алармен сигнал за проблем със светлинния източник;

- Алармен сигнал за отместване от фиксираната позиция с поне 10 м (за плаващи СНО);

- Алармен сигнал за ниско или за високо захранващо напрежение (извън допустимите граници);

- Алармен сигнал за повреда в захранващия източник;

- Алармен сигнал за несанкциониран достъп.

Потребители на системата

Системата трябва да подържа най-малко три типа потребители:

-	Оператор - обслужващ персонал, който отговаря за ежедневното наблюдение и обслужване на системата, управление на съдържанието в нея и комуникация с останалите потребители;

-	Администратор - осигурява работоспособността и администрирането на системата; поддържа връзките с външните системи; извършва поддръжка и при необходимост, ескалира проблеми към доставчика на системата;

-	Дистанционен Web потребител - регистрира се и използва системата от външна точка за достъп и има достъп до ограничени ресурси и функционалности на системата;

Минимален брой поддържани потребители:

Едновремено работещи: Оператор – 2 бр.

Едновремено работещи: Дистанционен Web потребител – 50 бр.

Администратор – 1 бр.

Данни за потребители:

- Име;

- Фамилия;

- Електронен адрес;

- Организация;

- Тип потребител;

- Валидност до дата;

- Активен / Неактивен;

- Потребителско име;

- Парола.

Данни за СНО:

- Идентификация на СНО;

- Състояние на светлинния източник;

- Напрежение на акумулатор;

- Заряден ток;

- Ток на консумация;

- Информация за местоположението (координати) на СНО;

- Алармен сигнал за проблем със светлинния източник;

- Алармен сигнал за отместване от фиксираната позиция  с поне 10 м (за плаващи СНО);

- Алармен сигнал за ниско или за високо захранващо напрежение (извън допустимите граници);

- Алармен сигнал за повреда в захранващия източник;

- Алармен сигнал за несанкциониран достъп.

Минимални изисквания на базов СОФТУЕР

- Гъвкаво задаване на структура, съдържание и визия чрез административен интерфейс;

- Достъп до информационно съдържание чрез системата за управление на съдържание;

- Управление на потребители;

- Регистриране и промяна на данни за потребители;

- Вход за регистрирани потребители и прилагане на съответните права чрез системата за сигурност;

- Нотификация на потребители чрез електронна поща при възникване на определени събития;

- Нотификациите информират оператора, администратора и друг технически персонал за възникнали проблеми във функционирането на системата. Нотификациите могат да бъдат:

- Графични – на екрана на работната станция

- Звукови

- Таблично изобразяване на текущото състояние на СНО;

- Системата да реализира възможност за конфигурация от административния панел;

- Дефиниране на нови СНО и премахване на СНО (позиция, тип и др);

- Редактиране на параметрите на работа на СНО (позиция, тип и др).

Системата трябва да предоставя следните възможности:

- Системата да подържа автоматично архивиране на данните за период зададен от администратора и възможност за извършване на справки от тях

- Системата да изтрива автоматично най старите данни спрямо зададеният интервал от администратора.

- Приема данните през Интернет предадени от GSM/3G модулите на СНО през GSM мрежата на мобилен оператор и извършва декодиране, обработка и записване в базата данни.

- Системата да подържа поддържа SQL интерфейс за работа с базата данни.

- Системата да подържа журнал за хардуерното и софтуерното оборудване на системата (сървъри,комутатор,UPS, Дисков масив, защитна стена и инсталиран софтуер) и при възникнал проблем да изпраща нотификации до администратора на системата.

- Преглед, добавяне, редактиране и изтриване на текстово и графично съдържание;

- Извеждане на съдържание на справки в табличен и графичен вид с различни параметри и възможност за ограничаване на броя на стъпките за зададен интервал, както и в зависимост от групата потребители;

- Преглед, добавяне, редактиране и изтриване на мултимедийно съдържание (изображения и др.);

- Търсене в съдържанието;

- Наличие на секция за помощ на потребителите (help).

- Използване на лесна за възприемане от потребителите визуализация на информацията;

- Динамична навигация по електронна  карта и управление на визуализацията на данни;

- Идентификация на обекти и преглед на подробна информация за тях;

- Печат на карти с легенда и експорт в стандартен формат (PDF или еквивалент);

- Изтегляне на информация/данни директно от картата;

- Търсене по географско местоположение в интегрирана карта;

- Директна визуализация на резултат от търсене върху динамична  карта;

- Категоризиране на данните и информацията, и поддържането й в тематични раздели;

- Представяне на данни в различни пространствени компоненти (2D позиция, надморска височина и време);

- Визуализация на данни в реално време (на данни следени от системата).

Данните, подавани от датчиците на системата следва да се обработват и съхраняват в релационна база данни. В нея информацията е организирана в т.нар. масиви от данни  – множества от данни.

- се „изчистват“ така, че да останат само необходимите данни;

- се агрегират и/или допълват чрез изчисления, ако е необходимо.

Таблично изобразяване на текущото състояние на системата

Текущото състояние на системата (работоспособност и параметри на техническите модули) се изобразяват в таблица, съдържаща:

- Идентификация на СНО;

- Състояние на светлинния източник;

- Напрежение на акумулатор;

- Заряден ток;

- Ток на консумация;

- Информация за местоположението (координати) на СНО;

- Алармен сигнал за проблем със светлинния източник;

- Алармен сигнал за отместване от фиксираната позиция  с поне 10 м (за плаващи СНО);

- Алармен сигнал за ниско или за високо захранващо напрежение (извън допустимите граници);

- Алармен сигнал за повреда в захранващия източник;

- Алармен сигнал за несанкциониран достъп.

Таблицата трябва да позволява възможност за сортиране по избрана колона и филтрация по избран параметър. За всички параметри е възможно задаване на допустими стойности и при излизане извън границите на тези стойности, съответното поле от таблицата индикира проблем с оцветяване в друг (червен) цвят и се регистрира алармено събитие в базата данни.

Справочната система трябва да предостави интерфейс на потребителите за задаване на критерии и представяне на резултатите от изпълнението на конкретни справки. Справочната система трябва да разполага със следната функционалност:

- Задаване на филтри по различни критерии преди извличане на резултатите;

- Задаване на начин на сортиране на резултатите;

- Представяне на резултатите от справка в табличен вид;

- Представяне на резултатите от справка във вид на диаграма;

- Комбинирани справки, включващи резултати в табличен вид и диаграми;

- Да се указват колоните, които да бъдат включени в справката и техните параметри;

- Възможност за отпечатване по предварително дефинирани образци;

- Справките трябва да могат да се експортират във файлове в xls и pdf формат;

- При изпълнение на справките трябва да се показва информация за критериите, с които е изпълнена информацията, и датата на актуалност на данните, с които е изпълнена справката;

- Възможност за съхраняване на предефинирани справки – филтри, колони, сортиране, образец, вид диаграма и др. параметри;

- Възможност за съхраняване на дефинирани справки – филтри, колони, сортиране, образец, вид диаграма и др. параметри за регистрирани потребители.

- Хронологична справка за извършените оторизации в системата от кого и кога

- Хронологична справка за извършените промени в настройките на системата от кого и кога.

При реализацията на системата следва да бъдат разработени минимум 5 различни вида справки.

Специфични изисквания към системата за сигурност

- Системата за сигурност трябва да предоставя унифицирани услуги за автентикация и оторизация на потребителите за всички подсистеми. Чрез нея трябва да се управляват списъците на потребителите и партньорите, техните роли и права за достъп до различни информационни ресурси и функционалност във всички подсистеми. За по-гъвкаво управление, ресурсите чиито права се управляват от системата за сигурност трябва да се организират в йерархични структури.

# Общи технически изисквания

## Изисквания към системната архитектура и използваните технологии

- Системата трябва да бъде реализирана на базата на съвременна и перспективна технологична платформа и архитектура, която да гарантира нейната жизненост, актуалност и отвореност за пълноценно развитие за дълъг период от време (мин. 5 г.).

- Дизайнът на системата трябва да позволява бъдещо разширение и подобрения.

- Система трябва да е модулна с цел минимизиране на влиянието на локални промени, осигуряване на гъвкавост при развитие и улеснено технологичното обновяване.

- Обменът на данни с външни системи се осъществява чрез шина за услуги.

- Системата трябва да бъде реализирана като уеб-приложение с трислойна архитектура със следните слоеве:

- База данни – да се реализира чрез стандартна релационна база данни;

- Бизнес логика – да се реализира чрез стандартен сървър за приложения, отговарящ на някой от стандартите J2EE, ASP.NET, .NET Framework, PHP;

- Реализация на система за потребителите – стандартен уеб браузър;

- Системата трябва да работи коректно с популярните уеб-браузъри;

- Системата трябва да работи коректно с популярните уеб-браузъри изпълнявани на мобилни устройства катосмартфони, таблети и телефони;

- Системата да не изисква инсталация на допълнителен софтуер.

Системата следва да позволява директно четене от минимум следните видове формати на данни или техни еквивалентни:

- CSV;

- NMEA;

- Данни от устройствата монтирани на  СНО при изпълнение на системата

Системата да работи върху надеждно защитен уеб сървър,  достъпът до който се осъществява по защитен протокол (HTTPS).

Информационната системата трябва да осигурява следните нива на защита на достъпа до ресурсите:

- За всички компоненти на системата - ниво на произволно управление на достъпа (с потребителско име и парола).

Достъпът до административните части на системата да се извършва само през вътрешната мрежа на Възложителя.

Загуба на данни, които вече са записани в базата от данни е недопустима. Изпълнителят трябва да използва подходящи техники за дизайн, за да удовлетвори това изискване. Изпълнителят трябва да състави подходяща процедура за създаване на резервни и архивни копия и възстановяване на данни, и тя да бъде тествана от Изпълнителя, както и в рамките на тестовете по приемане

Разработените компоненти трябва да осигуряват своевременна реакция при взаимодействие на потребителите с нея (като се изключи забавянето от Интернет свързаността) във възможно най – кратки срокове.

Системата трябва да предоставя възможност за активиране от администратор на функционалност за автоматично прекъсване на потребителската сесия при неактивност. Времето да се задава като параметър.

Системата трябва да предоставят удобен графичен потребителски интерфейс на български и английски език .

Данните трябва да са групирани в менюта, така че да позволяват лесно и удобно използване.

- Във визуалния интерфейс да се предвиди възможност потребителят да види пътя, по който е минал, за да достигне до екранната форма, която в даден момент е активна и той работи с нея. В това изискване под „път” се разбира описание на стъпките за достигане до съответната екранна форма, тръгвайки от главното меню, а не хронологическо описание на всички действия, които е извършил потребителят, преди да достигне до екранната форма. Това описание не трябва да ограничава видимостта на потребителя по отношение на останалите обекти във визуалния интерфейс;

- Всяка екранна форма да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата;

- Взаимодействието човек-компютър трябва да бъде реализирано в съответствие с приетите международни стандарти (цветове на екрани, шрифт, екранни форми). Екранните форми трябва да са консистентни и близки по вид, с цел бързо възприемане и удобство на работа;

- Потребителският интерфейс трябва да е ориентиран към изпълняваните задачи, като осигурява нужната за задачата информация;

- При разработката на екранните форми трябва да се реализират минимален брой преходи между екранни форми за реализиране на желаната функционалност;

- За диалози трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил;

- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за влезлия в специализирания софтуер потребител, не трябва да са достъпни за този потребител – същите трябва изобщо да не се показват;

- Когато в резултат на търсене или друго действие се върне само един отговор, тогава данните за резултата трябва да се показват автоматично. Във всички останали случаи се извежда списък;

- Ако потребител въведе форма, изискваща едно или друго действие от системата, в която форма липсва задължителна информация, на потребителя да се изпраща съобщение, което го информира коя точно информация липсва (кое поле). Екранната форма да не се обновява и данните в полетата да не се изчистват;

- Ако потребител въведе форма, изискваща едно или друго действие от системата и информацията не отговаря на правилата за валидиране, тогава на потребителя се връща първоначално изпратената екранна форма със съобщение за грешка, указващо коя точно информация е невалидна. Екранната форма не се обновява и данните в полетата не се изчистват.

Термините, изискванията по отношение на екранните форми и справките, се съгласуват с Възложителя.

Чувствителност към малки и главни букви:

- Всички търсения трябва да са индиферентни (нечувствителни) към малки и главни букви;

- За потребителски имена и пароли задължително се следи съответствие на малки и главни букви;

- Главните и малки букви на въвежданите данни се запазват непроменени (данните се записват така, както са въведени).

- Трябва да осъществява следния минимум от проверки на въвежданите данни:

- съответствие с определения формат (тип, размер);

- задължителност за попълване на полето;

- проверка на възможната стойност;

- проверка на зависимостите между полетата;

- проверка за наличие на същите данни в специализирания софтуер;

- сверяване на датата;

- проверка на стойностите в уникалните полета;

- други изисквания, установени по време на анализа.

На основен и резервиращ сървър ще бъдат инсталирани и настроени необходимите софтуерни продукти за работа системата (База данни и Приложение за работа със системата)

Базата данни да бъде от релационен тип да комуникира директно със основният дисков масив.

Всички необходими лицензи за работа на системата да бъдат постоянни и предоставени в процеса на изпълнение.

Броят на потребителите на системата да не бъде ограничен с лиценз, хардуерни ключове или други устройства.

# Изисквания към начина на изпълнение на мониторинговата система

## Етапи на изпълнение

При изграждането на новите системи, модули и функционалности, Изпълнителят трябва да прилага итеративен подход, прилаган на модулен принцип.

Изпълнението ще бъде извършено на следните етапи:

- Етап 1: Анализ и проектиране;

- Етап 2: Изграждане;

- Етап 3: Внедряване.

#### Етап 1: Анализ и проектиране

Изпълнителят трябва да направи детайлно проучване на изискванията към системата. Изпълнителят трябва да подготви Спецификация на софтуерните изисквания. Детайлното проучване на изискванията и Спецификацията на софтуерните изисквания трябва да обхващат всички компоненти в обхвата на поръчката.

На основа на спецификациите на изискванията, изготвени при анализа, Изпълнителят трябва да проектира новите системи, модули и функционалности.

В процеса на проектирането Изпълнителят трябва да съгласува с Възложителя своите виждания за системна архитектура и дизайн на потребителския интерфейс и на навигацията между отделните системи, модули и функционалности, като изготви прототип.

Спецификацията на софтуерните изисквания и системната архитектура трябва да съдържат структурирани изисквания и модели.

##### Изисквания

Изпълнителят трябва да опише детайлно посредством структурирани изисквания функционалностите, които следва да се реализират.

Като разработва модела на изискванията, Изпълнителят трябва да поддържа най-малко информация за:

- наименование и описание на изискването;

- източник на изискването;

- статус на изискването;

- връзка с други изисквания и диаграми от посочените по-горе модели.

Структурираните изисквания ислучаите на ползване ще бъдат основа за създаване на тестови случаи за приемане на системата.

##### Модели

Изпълнителят трябва да извърши моделиране на функционалността, като използва минимум следните модели:

- Модел на случаите на ползване;

- Модел на дейностите;

- Скици на работни екрани (прототип).

Изпълнителят трябва да предложи кои модели ще използва за описание на интеграцията и обмена на данни, като използва подходящи диаграми от UML.

#### Етап 2: Изграждане

При изграждането на новите системи, модули и функционалности, Изпълнителят трябва да прилага итеративен подход, прилаган на модулен принцип.

На основа на спецификациите на изискванията и на съгласуваните елементи от дизайна, описани по-горе, Изпълнителят трябва да реализира новите и обновените системи, модули и функционалности.

Изпълнителят трябва да подготви тестови случаи за приемане на разработената функционалност, съобразени с одобрената от Възложителя спецификация на изискванията, както следва:

- Функционални тестове;

- Интеграционни тестове;

- Тестове за резервираност.

По време на тази фаза трябва да се подготви детайлна спецификация на данните, техническа спецификация на технологията на обмен с централните системи на електронното управление и регистри и бази данни на други администрации.

#### Етап 3: Внедряване

В началото на етапа Изпълнителят трябва да подготви тестови случаи за приемане в експлоатация на всяка от новите или обновени функционалности.

Трябва да се осигурят тестови случаи за минимум следните видове на провежданите тестове:

- Функционални тестове;

- Тестове за сигурност на системата;

- Тестове за натоварване и производителност;

- Интеграционни тестове;

- Тестове за резервираност.

Разработените нови системи, модули и функционалности трябва да се инсталират и настроят.

Трябва да се въведат всички номенклатури, класификатори и конфигурации.

Трябва да се въведат всички потребители, които няма да се определят с работен процес посредством системата.

Трябва да се инсталират всички интеграционни функционалности за обмен на данни с други системи ако има такива.

Предадените в Етап 1 Спецификации на изискванията трябва да се обновят.

Трябва да се предаде техническа документация, която да позволява развитието на системата.

Трябва да се предаде потребителска документация по групи потребители, която да позволява безпроблемна работа със системата.

Трябва да се предаде изходния софтуерен код на разработения софтуер с необходимите разясненияпълна техническа документация съдържаща описание и конфигурации, така че системата да може да бъде възстановена в първоначалното си състояние при пълна загуба на данни само по доставените от разработчика документи и упътвания без негова намеса до работоспособно състояние.

Във фазата на внедряване трябва да бъдат проведени обученията за работа със системата.

Доставката на оборудване и лицензи ще бъде извършена в етапа на внедряване.

В рамките на фазата на внедряване, Изпълнителят трябва да интегрира всички компоненти на предлаганото решение с изградената сървърна архитектура, крайните устройства и работни места.

### Резултати от изпълнението

| No | Етап / проектен резултат |
| --- | --- |
| 1 | Етап 1: Анализ на изискванията и проектиране |
| 1.1 | Спецификация на софтуерните изисквания |
| 1.2 | Системна архитектура |
| 2 | Етап 2: Изграждане |
| 2.1 | Прототип на потребителския интерфейс |
| 2.2 | Подготвени тестови случаи за приемане на отделните функционалности |
| 2.3 | Разработени нови системи, модули и функционалности – в изпълним и инсталационен вид, вкл. инструкции за инсталация и скриптове за създаване на базата данни |
| 2.4 | Пълен изходен код на разработените в обхвата на поръчката системи, модули и функционалности |
| 2.5 | Документация за разработените в обхвата на поръчката системи, модули и функционалности, вкл.: - Ръководство за потребителя; - Ръководство за администратора; - Техническа спецификация на реализацията. |
| 2.6 | Извършени тестове за приемане на софтуера в развойна среда |
| 3 | Етап 3: Внедряване |
| 3.1 | Подготвени тестови случаи за приемане на специализирания софтуер в експлоатация |
| 3.3 | Инсталирани нови компоненти и подсистеми |
| 3.4 | Извършена първоначална инициализация на новите компоненти и подсистеми |
| 3.5 | Предадени обновени Спецификация на изискванията, Системна архитектура, документация, програмен код и др. материали, които са били променени в последващи фази на изпълнението след първоначалното им предаване |
| 3.6 | Доставено оборудване |
| 3.7 | Доставени лицензи за стандартен софтуер |
| 3.8 | Проведени тестове за внедряване в реална експлоатация |
| 3.9 | Внедрени в реална експлоатация система, предмет на поръчката |

## Логистика и място на изпълнение:

Услугите в обхвата на обществената поръчка ще се изпълняват на територията на клон – Териториално поделение „Пристанище Варна”.

Инсталациите на разработените системи и сървърната инфраструктура ще се извърши в помещение на Възложителя в гр. Варна.

Обучението ще се проведе на територията на гр. Варна в учебен център, осигурен от Изпълнителя.

Материалите, резултат от изпълнението ще се предават в офис на Възложителя на адрес  гр. Варна, пл. „П. Славейков” 1, посочен в договора.

#### Начин на провеждане на обучението:

При провежданите обучения трябва да се използва семинарна форма на обучение, комбинирана с практически упражнения. Обучението да бъде проведено в две части - групово (посредством мултимедийна презентация) и индивидуално - чрез реална работа с продуктите. Учебният материал при груповото обучение да бъде представен като поредица от модули. Всеки модул да съдържа лекции, демонстрации с внедрените технологии и разработената система, споделяне на добри практики при работа със системата. Втората част от модула трябва да се състои от лабораторни занятия, които всеки обучаем трябва да изпълни индивидуално. В края на част от модулите да бъде обсъдена примерна ситуация за конкретен потенциален случай при работа с внедрените технологии и разработената система. Ситуациите следва да бъдат разработени в зависимост от конкретните категории потребители, работещи със системата.

## Изисквания за докладване:

Изпълнителят следва да разработи и представи на Възложителя следните доклади за напредъка по изпълнението на поръчката:

- Встъпителен доклад – до 10 дни след подписване на договор: съдържа подробен план за изпълнение;

- Междинни доклади – на 15 дни: съдържа информация за статуса на изпълнението;

- Окончателен доклад – в края на изпълнението на договора: съдържа самооценка за общото изпълнение на възложените дейности.

Критерии за приемане:

Системата може да се приеме в експлоатация само ако:

- удовлетворява утвърдените от Възложителя Спецификация на софтуерните изисквания и Системна архитектура;

- успешно са преминати всички дефинирани тестове;

- не произвежда неправилни резултати (и не изпада в състояние да не произведе резултат) при правилни входни данни;

- не нарушава целостта си и целостта на съхраняваната информация в следствие на некоректни входни данни, програмни или други грешки;

- не изпада в недетерминирани състояния ("блокира", "заспива") в следствие на некоректни входни данни, програмни и други грешки или продължителна работа;

- няма синтактични и логически грешки;

- няма грешки или съществен спад (по-голям от 10%) на производителността, проявяващи се по време на претоварване, увеличаване на капацитета на базата от данни или автоматични действия по архивиране, индексиране и т.н.;

- няма грешки, зависещи от настъпването и взаимодействието на асинхронно възникващи събития, както и от забавянето на отговора/реакцията на други приложения;

- няма грешки, проявяващи се след системен срив или системно аварийно възстановяване след изключителни събития (напр. отпадане на захранването или апаратна повреда);

- документацията е без грешки и неточности;

- системата произвежда резултат в очакваното време за отговор;

- се проведат успешни тестове за резервираност (захранване, твърд диск, комутатор).

## Гаранционна поддръжка:

Изпълнителят следва да осигури гаранционна поддръжка за период от минимум 24 (двадесет и четири) месеца след приемане в експлоатация на системата, освен ако за конкретен компонент изрично не е посочен друг срок. Гаранцията трябва да включва всички необходими дейности за поддръжка на работоспособността на системата. При необходимост, по време на гаранционния период да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя в случай, че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в спецификациите.

Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:

- По време на гаранционният период Възложителят не дължи заплащане за извършени услуги от страна на Изпълнителят по описаните точки по долу.

- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;

- Отстраняване на дефектите софтуерни и хардуерни;

- Подмяна или ремонт на дефектирали хардуерни компоненти;

- Консултация за разрешаване на проблеми по предложената конфигурация на средата (операционна система, база данни, сървър за приложения, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;

- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;

- Актуализация на документацията на системата в резултат на извършени действия в рамките на поддръжката;

- По време на гаранционния период Изпълнителят трябва да осигури използването на уеб базирана система за регистриране и проследяване на дефектите, която да се ползва съвместно от представители на Изпълнителя и Възложителя.

При изтичане на гаранционния срок се предава актуализирана версия на програмния продукт и свързаните с него продукти, в които са отразени всички корективни дейности, извършени от Изпълнителя в обхвата на гаранционната поддръжка.

Един  месец преди изтичане на гаранцията изпълнителят трябва да направи цялостна проверка на функционалност на системата (софтуерно и хардуерно), както и да се повтори тест за резервираност (Отпадане на комутатор, захранване, сървър, дисков, контрлер, твърд диск).

Гаранционната поддръжка не включва:

- оперативното наблюдение и администриране на системите, както и създаването на периодични резервни копия - тези дейности се извършват от служители на Възложителя;

## Авторски и сродни права:

Правото на собственост върху работата по настоящата поръчка, включително всички документи и разработки в резултат от нея, принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който включително притежава правата по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

## Сървърна инфраструктура (хардуер):

| I. | Сървъри – 2 броя |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Компонент | Минимални технически изисквания |  |
| 1 | Шаси | Двупроцесорен сървър, за вграждане в сървърен шкаф. Максимална височина 2U, с включени релси за монтаж и водач за кабелите |  |
| 2 | Процесори | Минимум 2 бр брой процесори със следните параметри: Тактова честота не по-малка от 2,3 GHz; Брой на ядрата не по-малък от 10 броя; |  |
| 3 | Оперативна памет | Капацитет на оперативната памет не по-малък от 128 GB като размера на отделения модул е не по-малък от 16 GB Тип DDR 4; Скорост 2133 MHz; Регистрирана; ЕСС; |  |
| 4 | Дискова система | Не по-малко от 2 броя 2,5” SSD локални дискове с капацитет не по-малко от 1000 GB; Хардуерно базиран RAID контролер 0,1,10; 12 Gb; |  |
| 5 | Контролери за достъп до LAN | Минимум 4 броя интерфейса със следните функционалности: 1Gb/s интерфейса Поддържа логическо разделение на минимум общо 16 виртуални, независими, напълно функциониращи PCIe мрежови интерфейса (Ethernet и HBA). Да поддържа следните стандарти: IEEE 802.3ae IEEE 802.3x IEEE 802.1Qaz IEEE 802.1Qbb |  |
| 6 | Разширителни слотове | Възможност за минимум 6x PCIe слота; |  |
| 7 | Управление | Вграден процесор за управление, да поддържа WEB интерфейс и команден (CLI). Съвместим с SNMP v3 и IPMI v2. Необходимо е да е включена функционалност за отдалечено управление: Отдалечен достъп до конзолата на сървъра; Отдалечено спиране и стартиране; Монтиране на виртуални устройства, в това число: USB, CD, ISO файл; Да има възможност да използва отделен порт и/или конвергираните контролери; |  |
| 8 | Захранване | Да се достави с резервирани захранващи модули; Hot-plug |  |
| 9 | Поддръжка | Минимум 36 месеца гаранционна поддръжка, в режим 8х5хNBD |  |
| II. | Дисков масив |  |  |
| № | Компонент | Минимални технически изисквания |  |
| 1 | Архитектура | Резервиран високонадежден дисков масив. Да разполага с минимум 2 броя контролери, работещи в режим Active-Active. Резервирани захранвания и охлаждане, поддръжка на hot-spare дискове. Да позволява надграждане без спиране на системата. |  |
| 2 | Дискове | Дисковата система да бъде доставена с 20 броя 900 GB SAS дискове |  |
| 3 | Памет | Да притежава минимум 36GB памет за цяла система; |  |
| 4 | Интерфейси | Да притежава минимум 4 х 1 Gb |  |
| 5 | Лицензи | Дисковата система да бъде доставена със софтуерни лицензи за динамично провизиране на логическите дялове (thinprovisioning), дедупликация на записаните данни, оценка и приоритет на работните потоци (QoS), компресия; Дисковата система да бъде доставена с лиценз за създаване на моментни копия (snаpshots). Да поддържа минимум 250 такива копия на логически дял (LUN); Всички лицензи да са предвидени за максимално поддържания капацитет на системата. |  |
| 7 | Управление | Графичен (GUI) и команден (CLI) интерфейси за управление. |  |
| 6 | Захранване | Да се достави с резервирани захранващи модули; Hot-plug – да се добави |  |
| 8 | Шаси | За вграждане в сървърен шкаф с включени релси за монтаж. Системата да бъде доставена със всички необходими кабели за резервирано свързване на всеки от контролерите към комутаторите от точка III, както и всички необходими кабели за свързване към ел. захранване; |  |
| 9 | Интеграция | Софтуера за архивиране от точка IХ да може да „чете“ моментните копия на данните на дисковия масив; |  |
| 10 | Поддръжка | Минимум 3 години в режим 8х5xNBD. Поддръжката да осигурява най-нови версии на драйвери, системен софтуер и софтуер за управление; Време за реакция до 4 часа от заявяване на проблем – на място; Време за отстраняване на хардуерна повреда - следващ работен ден (NBD) |  |
| III. | Комутатори – 2 броя |  |  |
| № | Компонент | Минимални технически изисквания |  |
| 1 | Функционалност | Layer 2 Switching Layer 3 routing Spanningtreeprotocol supports IEEE 802.1Q with 4,094 simultaneous VLAN IDs Portmirroring NTP Protocol FTP,TFTP and SFTP Support IPv6 and IPv4 Management features Limited command-line interface Web browserHTTP/HTTPS SNMP manager V1,v2,v3 IEEE 802.3 Ethernet mib Power 220v |  |
| 3 | Интерфейси | Минимум 24 порт 1 GibabitEthernet, наличие на поне 4 SFP 1000Mbps порта. |  |
| 4 | Захранване | 176-276V, 50/60Hz автоматичен избор |  |
| 5 | Доп. изисквания | Наличие на общо 16 кабела за директно закачане по 3 метра – 1 Gbps, 2 кабела за директно закачане по 1 метра – 1 Gbps, 12 кабела за директно закачане по 3 метра – 1 Gbps, 2 кабела за директно закачане по 1 метър – 10Gbps; |  |
| 6 | Шаси | За монтаж в шкаф с осигуряване на всички необходими елементи (планки, релси и др.) за монтажа; |  |
| 7 | Гаранция | Минимум 36 месеца гаранционна поддръжка, в режим 8х5хNBD |  |
| IV. | Защитна стена – 1 броя |  |  |
| № | Компонент | Минимални технически изисквания |  |
| 1 | Функционалност | Тип: Statefulinspectionfirewall; Да има възможност за поддръжка на контрол на ниво микроприложения; Наличие на IntrusionpreventionSystem (IPS) функционалност; Да има възможност да поддържа създаване на политики на база потребител, устройство, роля, тип приложение и профили; Да има възможност за поддръжка на Zero-dayThreadProtection; Поддръжка на автентикация посредством интеграция с MS ActiveDirectory; Поддръжка на Sitetosite VPN (тунел от устройство до устройство); Поддръжка на VPN връзка от спец. софтуерно приложение, доставено от производителя до устройството; Поддръжка на AES криптиращ алгоритъм; Поддръжка за работа с предварително споделени ключове (presharedkeys); Възможност за виртуализация на устройството, с поддръжка до 5 виртуални устройства с независими функционалности като на физическото устройство; Поддръжка на VLAN; Наличие на отделен комуникационен порт за управление на устройството; |  |
| 2 | Производителност | Минимална пропускателна способност на Firewall функционалността: 300 MB/s или по-висока; Брой едновременни връзки (Concurrentconnections): 100 000; Способност за разкриване на нови връзки: 15,000/sec; |  |
| 3 | Интерфейси | Минимум 6 броя 1 GbEthernetBase T порта; |  |
| 4 | Захранване | Номинално захранващо напрежение 220 V/50 Hz; |  |
| 5 | Лицензи | Лиценз за IntrutionprevencionSystem (IPS) функционалност; Лиценз за Sitetosite VPN (тунел устройство-устройство) за минимум 4 връзки и за тяхната резервираност и балансиране на натоварването между две устройства (VPN failoverandloadbalancing); Лиценз за минимум 4 VPN връзки от спец. софтуерно приложение, доставено от производителя до устройството, включително лиценз за софтуерния клиент; |  |
| 6 | Допълнителни изисквания | Оперативна памет на устройството: мин. 4 GB; |  |
| 7 | Шаси | За монтаж в шкаф с осигуряване на всички необходими елементи (планки, релси и др.) за монтажа; |  |
| 8 | Гаранция | Минимум 36 месеца гаранционна поддръжка след приемане на системата в експлоатация, в режим 8х5хNBD Поддръжката да осигурява най-нови версии на драйвери, системен софтуер и софтуер за управление; |  |
| V. | UPS – 1 брой |  |  |
| № | Компонент | Минимални технически изисквания |  |
| 1 | Технология | Технология с двойно преобразуване, система за корекция на фактора на мощността; |  |
| 2 | Обхват на входното напрежение и честота без използване на батерии | 176-276V, 50/60Hz автоматичен избор |  |
| 3 | Изходно напрежение и честота | 220V |  |
| 4 | Мощност VA/W | 11kVA/10kW |  |
| 5 | Формат | За вграждане в сървърен шкаф |  |
| 6 | Входни гнезда | Терминален блок (до 16 мм2) |  |
| 7 | Изходни гнезда | Терминален блок, 4 IEC C19 (16A), HotSwap модул; |  |
| 8 | Управление на батериите | Защита от пълно преразреждане, автоматичен тест на батериите; |  |
| 9 | Комуникационен порт | Да бъде осигурена възможност за отдалечено наблюдение и управление и дистанционно изключване на захранването; |  |
| 10 | Поддръжка | Минимум 24 месеца |  |
| VI. | Сървърен шкаф |  |  |
| № | Компонент | Минимални технически изисквания |  |
| 1 | Размери | 200/60/112,5 см |  |
| 3 | Разклонителни кутии (PDU) | 4 броя |  |
| 4 | Вход | IEC 60309-32А |  |
| 5 | Изход | 48 броя C13 (12 на PDU |  |
| VII. | Конфигурация работни места Администратор и Оператор - 3 бр. |  |  |
| № | Компонент | Минимални технически изисквания |  |
| 1 | Шаси | Tower PC или еквивалентни |  |
| 2 | Процесори | Минимум 1 бр брой процесори със следните параметри: Тактова честота не по-малка от 2,3 GHz; Брой на ядрата не по-малък от 4 броя; |  |
| 3 | Оперативна памет | Капацитет на оперативната памет не по-малък от 16 GB като размера на отделения модул е не по-малък от 8 GB Тип DDR 4; Скорост 2133 MHz; |  |
| 4 | Дискова система | Не по-малко от 2 броя 2,5” SSD локални дискове с капацитет не по-малко от 1000 GB; Хардуерно базиран RAID контролер 0,1,10; 12 Gb; |  |
| 5 | Контролери за достъп LAN | Минимум 1 броя интерфейса със следните функционалности: 1Gb/s интерфейса |  |
| 6 | Разширителни слотове | Възможност за минимум 6x PCIe слота; |  |
| 7 | Изходи | DVI, HDMI |  |
| 8 | Захранване | 176-276V, 50/60Hz автоматичен избор |  |
| 9 | Поддръжка | Минимум 36 месеца гаранционна поддръжка, |  |
| 10 | Допълнителни устройства | Клавиатура, мишка, тонколони, необходими кабели за включване |  |
| VIII. | Конфигурация Монитори 3 бр. |  |  |
| № | Компонент | Минимални технически изисквания |  |
| 1 | Размер | 27” LCD |  |
| 2 | Резолюция | 1920x1050 |  |
| 3 | Входове | DVI, HDMI, VGA |  |
| 4 | Захранване | 176-276V, 50/60Hz автоматичен избор |  |
| 5 | Поддръжка | Минимум 36 месеца гаранционна поддръжка |  |
| IX. | Принтер 1 бр. |  |  |
| № | Компонент | Минимални технически изисквания |  |
| 1 | Формат на печат | А3;A4;A5;B4;B5 |  |
| 2 | Резолюция | 1200х1200dp |  |
| 3 | Входове | Мрежов адаптер 10/100mbps Подържани протоколи IPv4 и IPv6 |  |
| 4 | Конфигуриране и подържани системи за работа | WEB конзола за конфигуриране Windows XP SP2 до Windows 10 |  |
| 5 | Захранване | 176-276V, 50/60Hz автоматичен избор |  |
| 6 | Поддръжка | Минимум 36 месеца гаранционна поддръжка |  |

- Подмяна на вода на старите метални буйове  с новодоставените полиетиленови буйове в комплект със светооптичните системи и котвените  устройства:

- Комплектоване на буйовете с котви и вериги с дължина според дълбочините на щатните им места за закотвяне, съобразени с  изискванията на производителя за дължина и калибър на веригата и тежина на котвата за съответния тип буй;

- Транспортиране на новите буйове до местата им за подмяна на старите буйове.

- Подмяна на вода на старите буйове с новодоставените, комплектовани с нови светооптични системи и нови котвени устройства (котва, вериги и шегели).

- Транспортиране на старите буйове до Базата СНО и изваждане на брега.

3.Извършване на доков ремонт на извадените от водата буйове.

3.1.Докуване на буй за открити и закрити крайбрежни води, заливи и плавателни канали:

- Почистване корпуса на буя от миди и обраствания;

- Бластиране на корпуса и противотежестите на буя – SA-2;

- Ултразвуково измерване на дебелината на корпусната ламарина в 10 точки;

- Боядисване на надводната част на буя с епоксиден грунд;

- Боядисване на подводната част на буя с антифаулинг;

- Боядисване на надводната част на буя с епоксидна боя;

- Монтаж и демонтаж на противотежести на буя.

3.2.Докуване на буй за акватори и пристанища, закрити плавателни канали и езера:

- Почистване корпуса на буя от миди и обраствания;

- Демонтиране противотежестите на буя;

- Бластиране корпуса и противотежестите на буя – SA-2;

- Ултразвуково измерване дебелината на корпусната ламарина в 8 точки;

- Боядисване на надводната част на буя епоксиден грунд;

- Боядисване на подводната част на буя с антифаулинг;

- Боядисване на надводната част на буя с епоксидна боя;

- Монтаж на противотежести на буя.

След извършване на ултразвуково измерване на дебелината на корпусната ламарина, Възложителят определя броя на буйовете, подлежащи на бракуване и броя на буйовете, които следва да се възстановят по долуизброените показатели:

- Боядисване на надводната част на буя с епоксиден грунд;

- Боядисване на подводната част на буя с антифаулинг;

- Боядисване на надводната част на буя с епоксидна боя;

- Монтаж и демонтаж на противотежести на буя.

4. Проектиране, изграждане, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова фарова кула за навигационна светлина  „Каварна” със следните технически параметри:

- Височина на кулата - 6 м.;

- Размер на площадка на кулата до 3 м²;

- Полезен товар на площадката – минимум 200 кг.;

- Материал на изработка – полипропилен;

- Фундамент - съобразен с конструкцията на фаровата кула, усилията на вълните и вятъра;

- Стъпала за достъп до светооптичната система, с цел обслужване;

- Устойчивост на кулата на вятър и вълна – 100 кг/м²;

- Цвят на кулата – бял.

4.1.Демонтаж на старата кула и транспортирането и до база „СНО”, гр. Варна и монтаж на новата фаровата кула на навигационна светлина  „Каварна”.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- Да притежава система за управление на качеството в съотвествие с изискванията на международния стандарт ISO 9001: 2008 на доставените изделия и съоръжения;

- Да осигурява навременно и бързо резервни части при необходимост;

- Да разполага с технически средства и екип за извършване на предвидените дейности при изпълнение на поръчката;

- При доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на средствата за навигационно осигуряване следва да се използват само материали и елементи, произведени в заводски условия и придружени от документи (сертификати, удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи тяхното качество, произход и надеждност;

- Всички доставени, монтирани и въведени в експлоатация средства за навигационно осигуряване следва да отговарят на изискванията на Maritime Buyoage System and other Aids to Navigation и IALA Guideline No 1066 on The design of Floating Aids to Navigation Moorings на International Association of Marine Aids  to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA);

- След приключване на всички демонтажни и ремонтни дейности, металните отпадъци следва да се натоварят, измерят и извозят до База „СНО”. Строителните отпадъци следва да се депонират в депо за строителни отпадъци. Всички дейности по извозване и депониране на отпадъците са за сметка на Изпълнителя.

- МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят е длъжен да извършва мониторинг на околната среда и да спазва екологичните изисквания по време на изпълнението на всички дейности по модернизиране на средствата за навигационно осигуряване (СНО), както и инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи, съобразно действащата нормативна уредба, касаеща околната среда. Изпълнителят се задължава да спазва екологичните аспекти при изпълнението на поръчката и да взима мерки за предпазване на морската околна среда от замърсяване.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.

При изпълнението на поръчката се изискват следните минимални гаранционни срокове:

- За доставените изделия и съоръжения - гаранционния срок на производителя;

- За изработените фарови кули – 10 г.;

- За всички останали видове работа – 3 г.

- Изпълнителят следва да осигури гаранционна поддръжка на мониторинговата система за период от минимум 24 (двадесет и четири) месеца след приемане в експлоатация на системата, освен ако за конкретен компонент изрично не е посочен друг срок. Гаранцията трябва да включва всички необходими дейности за поддръжка на работоспособността на системата.

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

| № | Вид дейност | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доставка на полиетиленови буйове за открити и закрити крайбрежни води и заливи. | бр. | 10 [ 4 бр. - зелени/десни/; 5бр - червени/леви/; 1 бр -черв. с вертикални бели ивица /безопасни води/.] |
| 2 | Доставка на котвени устройства / вериги,шегелии котви / за буйове в открити и закрити крайбрежни води, заливи и плавателни канали с дълбочина от 12 м. до 18 м. | бр. | 10 [1бр. за дълбочина 12м; 1бр.за дълбочина12.50м; 4бр. за дълбочина 13м 1бр.за дълбочина13.50м; 1бр. за дълбочина 14м; 1бр. за дълбочина 16м; 1бр. за дълбочина 18м] |
| 3 | Доставка на полиетиленови буйове за акватории на пристанища, закрити плавателни канали и езера. | бр. | 20 [ 9 – зелени /десни/; 10 - червени /леви/; 1- зел.счерв. с хоризон- тална ивица/основен пътна ляво/.] |
| 4 | Доставка на котвени устройства / вериги,шегели и котви / за буйове вакватории на пристанища, закрити плавателни канали и езера с дълбочина от 7 м. до 18 м. | бр. | 20 [ 1бр.задълбочина12.50м; 10бр. за дълбочина 13м; 3бр. за дълбочина13.50м; 1бр. за дълбочина 14; 1бр. за дълбочина 16; 1бр. за дълбочина16.50м; 1бр. за дълбочина 17м; 2бр. за дълбочина 18м.] |
| 5 | Доставка и монтаж на соларни светооптични системи в комплект с GSMмониторинговаапаратура за контрол на буйовете. | бр. | 30 |
| 6 | Доставка и монтаж на фарова LED апаратура и GPS мониторингов модул за фар “Варна” | бр. | 1 |
| 7 | Доставка и монтаж на фарова LED апаратура и GPS мониторингов модул за навигационна светлина „Каварна”. | бр. | 1 |
| 8 | Компютърен център със софтуер за GSM мониторингова система на плаващите и брегови СНО. | бр. | 1 |
| 9 | Подмяна на вода на старите метални буйове с новодоставените полиетиленови буйове в комплект със светооптичнитесистеми,GSMмониторинговите системи и котвените устройства. | бр. | 30 |
| 10 | Доков ремонт на буи за открити и закрити крайбрежни води, заливи и канали с площ 25 м². | бр. | 10 |
| 11 | Доков ремонт на буи за акватории на пистанища, закрити плавателни канали и езера с площ 17 м². | бр. | 20 |
| 12 | Проектиране и изграждане на нова фарова кула за навигационна светлина „Каварна”. | бр. | 1 |
| 13 | Демонтаж на старата и монтаж на новата фаровата кула на навигационна светлина „Каварна”. | бр. | 1 |

- 3. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката

3.1. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 3 000 000.00 (три милиона лева) лева без ДДС.

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати  до 2% (два процента) непредвидени разходи, включени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извъшването им.

- 4.Обособени позиции

4.1. Няма обособени позиции.

- 5.Възможност за представяне на варианти в офертите

5.1.Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

- 6. Срок за изпълнение на обществената поръчка

6.1. Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е до 300 календарни дни, считано от датата на протокол за започване на работата.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

- 7. Общи изисквания към участниците в процедурата

7.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството или услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

7.2.В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лицесъответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

7.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

7.4. Когато Участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.

7.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

7.7. Подизпълнители

7.7.1  Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

7.7.2.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

7.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.7.7. 2.

7.7.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

7.7.5. Разплащанията по 7.7.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

7.7.6 Към искането по т. 7.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

7.7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.7.7.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

7.7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

7.7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7.7.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

7.7.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

7.7.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.7.11. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

7.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7.9.Свързани лица по смисъла на паргр.2,т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

7.10. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и  т.4  от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

7.11. Участникът следва да предостави (декларира)в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

8. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност

8.1. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от експерти (инженерно-технически-експертен състав), съгласно чл.176 в, ал.3 от ЗУТ, със следния състав:

1.1.	Експерт с придобита образователна степен „магистър”, квалификация „строителен инженер”, специалност „ПГС“/”ССС”; да притежава пълна проектантска правоспособност, с професионален опит не по-малък от 5 години.

  - Експерт с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” в сферата на информационните технологии, ГИС или еквивалентна специалност с професионален опит не по-малко от 3 години и опит в бизнес анализ за разработка на софтуер; Опит в бизнес анализа за изпълнението на най-малко 3 проекта за разработване и/или внедряване на информационни системи.

1.3. Експерт - програмист с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” в сферата на информационните технологии или еквивалентна специалност с професионален опит не по-малко от 3 години в разработка на софтуер.

1.4. Експерт за контрол на качеството на софтуера с образование в сферата на информационните технологии, или еквивалентна специалност и професионален опит най-малко 3 години в осигуряване на качеството в проекти за разработване на уеб базирани софтуерни системи.

1.5. Експерт с придобита образователна степен „магистър”, квалификация „електроинженер”, с  професионален опит не по-малък от 3 години.

1.6. Експерт с придобита образователна степен „магистър”, квалификация „КММ”, с  професионален опит не по-малък от 3 години.

1.7. Експерт с придобита образователна степен „магистър”, квалификация „Корабостроене”, с  професионален опит не по-малък от 3 години.

1. 8. Правоспособен екип от специалисти за работа със специализирана техника за подмяна на плаващите в момента навигационни средства с новодоставените.

1.9. Изпълнителят по своя преценка може да включи и допълнителни експерти в екипа си.

Всички разходи за командироване, хотел, офис площи и други разходи на Изпълнителя са за негова сметка.

За доказване на това изискване се представят:

  - Справка - попълнена в ЕЕДОП за екипа от технически лица и ръководни служители, отговарящи за изпълнението на поръчката;

  - За всеки от техническите лица, включени в екипа за изпълнение на поръчката, трябва да се представи Декларация за съгласие за участието му, подписана от същия.

- Забележка: Оттеглянето, замяната и привличането на експерти, различни от изброените в списъка, представен в офертата на участника е допустимо само с писмено съгласие на Възложителя. В случай на замяна на експерти, участникът трябва да предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със заменените.

- 9. Икономически и финансови изисквания към участниците

9.1.няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

- 10. Технически възможности и квалификации

10.1. Участникът да е изпълнил минимум един договор  със сходен предмет на поръчката през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. Под сходен предмет се разбира: поддръжка на средства за навигационно осигуряване и/илидоставка на апаратура и съоръжения за плаващи СНО и/или комплектовани  със соларни светооптични системи и/или  монтиране на GSM мониторингова апаратура и/или доставка на фарови светооптични системи и/или подмяна на плаващи в момента навигационни средства с новодоставени и/или създаване на компютърен център със софтуер за приемане и обработване на получена информация от GSM мониторингова система на СНО и/или извършване на доков ремонт на СНО. Към всеки, посочен в списъка договор следва да има приложена референция/препоръка за добро изпълнение (стойност, период на изпълнение, получател и качество на изпълнението на възложените дейности - дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания).

За доказване на това изискване се представят:

Справка - попълнена в ЕЕДОП за изпълнените договори

10.2. Изисквания към техническото оборудване за изпълнение на поръчката:

- Справка – попълнена в ЕЕДОП за строителните машини и техническото оборудване необходими за изпълнение на поръчката (посочват се по вид и характеристики, съобразно видовете работи). Да се прилагат и доказателства за собственост, респективно основанието на което участника ще ползва конкретното оборудване.

За удостоверяване на основанието за ползване на строителните машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участника в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

- 11. Съдържание на офертите и изисквания:

11.1. Офертата включва:

11.1. 1. опис на съдържанието;

11.1.2. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя:

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №2; г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №3;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Образец №4;.

11.1.3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участикът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

11.1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

11.1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

11.1.6.Предлагани ценови параметри – включват:

- Ценово предложение - Образец № 5;

- Количествено-стойносттна сметка- Образец № 6;

При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

12. Подаване на оферта

12.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес пл. „П. Славейков“ № 1 , административна сграда на Клон ТП „Пристанище Варна”, гр.Варна.

12.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката.

12.3. Опаковката включва документите по т. 11, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по т. 11.1.6.

- 12.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

12.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

# крИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

На основаниечл. 70, ал. 2, т. 3 - оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

13.Методика за определяне на комплексна оценка на офертите

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

1.	Показател СИП Срок за изпълнение на поръчката - до  10 т.

2.	Показател РПИ Работна програма за изпълнение на поръчката – до 30 т.

3.	Показател ЦИ Предлагана цена за изпълнение на договора – до  60 т.

Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка (КО) по следната формула:

КО = СИП + РПИ + ЦИ

За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

1. ПОКАЗАТЕЛ СИП - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата:

СИП (точки) = 10 х (СИПmin /СИПi), където:

-	СРПmin е най-краткият предложен срок;

-	СРПi е предложения срок от съответния участник.

Максималният брой точки по тази показател е 10.

2. ПОКАЗАТЕЛ   РПИ – РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Скала за оценка

Скалата за оценка на Показател РПИ е тристепенна - 5, 15 или 30 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 5, 15 или 30 точки.

Показател РПИ е Работна програма за изпълнение на предмета на поръчката. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват чрез експертна оценка по следните критерии:

Критерии	Oценка

(Точки)	Мотиви и аргументи на комисията

5 точки:

- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя)  са описани предложенията за изпълнението и отговарят изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но те не съдържат  преумищества спрямо останалите предложения и изскванията на възложителя както и допълнително качество, награждащо  по отношение на:

- изпълнение на една или повече от дейностите, и/или

- последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или

- начините (мерките) за постигане на качество, и/или

- действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или

- организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.

15 точки:

- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и  отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката. Оценката се поставя на предложения, които са подробни и конкретни спрямо спецификата на предмета на поръчката, в които се установят преимущества спрямо останалите предложения и изскванията на Възложителя както и допълнително качество, награждащо  по отношение на: предложението за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно предвидените работи в техническата спецификация и/или инвестиционните проекти, и/или

- последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или

- предложението за начините (мерките) за постигане на качество и предложението за изпълнение на ключовите моменти, и/или

- организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.

30 точки

- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя)  са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката.Предложението  съдържа допълнителни елементи свъръзани с качественото изпълнение на  предмета на поръчката, значително превъзхожда предложенията на останалите участници като по-този начин демонстрира всеобхватно и надграждащо изпълнение. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на най-добрите строителни практики.

Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.

Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).

В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 5 т., участникът ще бъде отстранен.

Максималният брой точки по тази показател е 30.

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както следва:

* „Всеобхватно“ - следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. е отчетен нейният специфичен обхват), както и са представени всеобхватно всички аспекти на посочените по-горе два показателя на "Техническо предложение"- РПИ . Всеобхватно означава и предложение, което е недвусмислено и не налага необходимостта от тълкуването му от страна на оценъчната комисия;

** „Подробно/Конкретно“ - предложение, което освен че съдържа информация относно изброените от възложителя два показателя "Техническо предложение", не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на под-показателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за възлагане. От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към конкретната поръчка;

*** „Адекватно/ относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;

****„Несъществени” са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например от типа: пропуски в описанието или липса на описание на характеристиките на отделните основни действия, предмет на оценка съобразно представената по-горе скала, липса на детайлна информация, недостатъчна/оскъдна аргументация или обосновка по отношение дадено предложение и други подобни. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на изискванията на документацията за възлагане в нейната цялост за настоящата поръчка. При установени несъществени непълноти/пропуски съответното предложение не следва да се предлага за отстраняване, тъй като то не е неотговарящо на изискванията на възложителя, т.е. участникът съобразно предложението му може да изпълни предмета на поръчката. Несъществени непълноти/пропуски са налице, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

***** Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническото задание или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например: несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива, несъответствие между отделни действия, предвидени в документацията за възлагане и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.

3. ПОКАЗАТЕЛ ЦИ - ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Оценките на участниците по показателя ЦИ се изчисляват по формулата:

ЦИ (точки) = 60 х (ЦИmin / ЦИi), където:

-	ЦИmin е най-ниската предложена цена;

-	ЦИi е предлагана цена от съответния участник.

Максималният брой точки по тази показател е 60.

ВАЖНО:

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100.

14. Гаранция за обезпечаване изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

14.1. Гаранцията за обезпечаване изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

14.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

14.2.1. парична сума;

14.2.2. банкова гаранция;

14.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

14.3. Гаранцията по т. 14.2.1 или 14.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

14.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

14.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

14.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

14.7.При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на възложителя:

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

- IBAN: BG70CECB97901043056801

- BIC: CECBBGSF

БАНКА:  „ЦКБ“ АД, клон Варна

14.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

14.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

15.Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

16.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:www.nap.bg

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/8119 443

17. Начин на плащане

1. Авансово плащане в размер на 20 %  / двадесет процента/ от общата цена за изпълнение на договора – в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне от Изпълнителя на фактура за авансово плащане  и безусловна неотменяема гаранция  в полза на Възложителя за размера на аванса и със срок не по-кратък от 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на действие на настоящия договор. Гаранцията за размера на авансовото плащане се представя от Изпълнителя в срок от 30 /тридесет/ календарнидни от подписването на настоящия договор.

2. Окончателното плащане в размер до 80% (осемдесет на сто)  от общата цена за изпълнение на договора в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от подписването на двустранен приемо- предавателен протокол за приемане без забележки на техническия доклад / анализ и експертна оценка/ за резултатите от проучванията и представена от Изпълнителя оригинална фактура за разликата между стойността на всички признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сумата по авансовото плащане.

- IV. Приложения, образци на документи:

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП.Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: ДП „Пристанищна инфраструктура, Клон ТП „Пристанище Варна” | [ ] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | „Модернизиране насредствата за навигационно осигуряване (СНО) в обхвата на действие на Клон ТП „Пристанище Варна“. |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена:икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случаяСАМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно разделиА и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласнонастоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

Корупция:

Измама:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички своизадължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки застроителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид:При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнителизпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

- OБРАЗЕЦ № 1

...................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизиране насредствата за навигационно осигуряване (СНО) в обхвата на действие на Клон ТП „Пристанище Варна“,

След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящотопредложение правим следното обвързващо предложение за:

- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя  и действащата нормативна уредба.

- При изпълнение на обществената поръчка се задължаваме да осигурим необходимте специалисти за качественото изпълнение на услугата съгласно изискванията на Възложителя.

- Предлагаме да изпълним предмета на поръчката със следните материали:

………………………………………………………………………………………….

прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

- Предлагаме срок за изпълнение на поръчката ..............................................., но не повече от 300 календарни дни.

Дата:							Подпис и печат:  ……………………...

- ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИИЯ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

- Долуподписаният /-ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизиране насредствата за навигационно осигуряване (СНО) в обхвата на действие на Клон ТП „Пристанище Варна,,

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

- ОБРАЗЕЦ № 3

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата

- Долуподписаният /-ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизиране насредствата за навигационно осигуряване (СНО) в обхвата на действие на Клон ТП „Пристанище Варна,,

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от датата определана за краен срок за получаване на оферти.

Дата:								Декларатор:

/подпис/

- ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

- Долуподписаният /-ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизиране насредствата за навигационно осигуряване (СНО) в обхвата на действие на Клон ТП „Пристанище Варна“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции:

-	Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-	Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-	Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443

- OБРАЗЕЦ № 5

...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

- за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизиране насредствата за навигационно осигуряване (СНО) в обхвата на действие на Клон ТП „Пристанище Варна“,

І. Обща стойност на поръчката

без ДДС			.............................................лв.

(словом) лв.           		.................................................

Дата                                                                         Подпис и печат:

/ Име, длъжност/

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите:периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

- *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация.