УТВЪРЖДАВАМ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….

ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

ДИРЕКТОР НА КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ на ДП „ПИ“

# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

# КЪМ

# ПУБЛИЧНА ПОКАНА

## по Глава осма „А“, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т. 1 ЗОП чрез публична покана по чл. 101а и сл. ЗОП

с предмет:

| Предмет: | „Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“ |
| --- | --- |

## гр. Лом, 2015 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# РАЗДЕЛ І: Публична покана за обществена поръчка

РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на обекта на обществената поръчка и Технически спецификации

РАЗДЕЛ IІІ. Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата

РАЗДЕЛ ІV. Изисквания и доказателства  за техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата

РАЗДЕЛ V: Критерии и показатели за оценка на офертите за избор на Изпълнител

РАЗДЕЛ VI: Приложения

- РАЗДЕЛ I: Публична покана за обществена поръчка

- РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на обекта на обществената поръчка и Техническите спецификации

1. Предмет на поръчката - Определяне на изпълнител за изпълнението на СМР, съгласно разработен и одобрен от Възложителя проект за обект:  „Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“,  с прогнозна стойност 145 104.62 лв. без ДДС.

2.  Място на изпълнение – гр. Оряхово, находящо се на територията Област Враца, община Оряхово, гр. Оряхово, ул. „Драгоман” № 2.

3. Срок на изпълнение на поръчката – Срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка се оферира от участниците, като не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от 3-ри месеца.

4. Технически изисквания към изпълнението и изискванията за безопасност:

4.1. СМР следва да бъдат изцяло съобразени с проекта и в пълно съответствие на действащите в Република България нормативни документи;

4.2. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител. Изпълнителят трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора да изпълнение. Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

4.3. Стриктно да се спазват всички изисквания, съгласно ЗУТ и наредбите към него, касаещи изпълнението на настоящата поръчка. Възложителят не носи отговорност за производствени аварии и непредвидени нежелани събития, които принасят вреди на Изпълнителя и на други засегнати страни;

4.4. Класираният на първо място и избран за Изпълнител участник следва да осигури стриктно спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия за труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия за труд при извършване на строителни и монтажни работи;

4.5. След приключване на строително-монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалният вид – да изтегли цялата си механизация и не вложените материали, да почисти площадката от отпадъци;

5. Настоящата документация е на разположение за заинтересованите лица на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура”, профил на купувача - http://www.bgports.bg.

Не е предвидено документацията да бъде закупувана, a участниците могат да свалят документацията, да попълнят изискуемите документи и да подадат офертите си в предвидените срокове.

6. Финансиране:

Финансирането на обекта на обществената поръчка e осигурено от ДП „Пристанищна инфраструктура”.

7. Технически спецификации

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършването на дейностите, подробно описани в представеното по-долу техническо задание.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

І.  Обща част

Пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом е разположен на  км. 678. 00 по речния километраж на р. Дунав и попада в поземлен имот с кад. № 503.229, УПИ XIII, кв. № 16 по плана на гр. Оряхово.

ІІ. Съществуващо положение

В момента съществуващият  пътен подход  към пристанищния терминал е изпълнен от асфалтова настилка, която е в много лошо техническо състояние. Пътния подход, свързващ терминала е ситуиран в югозападната част. Под западната част на пътната настилка, през 60-те години  на ХХв. е изграден градският колектор за отвеждане на дъждовни и дренажни води. Изграденият колектор е с правоъгълно напречно сечение, като стените са изпълнени с каменна зидария, върху която е изпълнена монолитна стоманобетонова плоча, върху която е положена асфалтова настилка. В следствие на дългата експлоатация и преминаващите тежки МПС, асфалтовата настилка се харектеризира с много сериозни повреди (деформации на пътното платно, мрежовидни, надлъжни и напречни пукнатини, дупки и др.). Настилката е разрушена и с множестово пропадания. През месец януари 2015 г., вследстие на преминаване на тежко пътно траспортно средство и изчерпване на носимоспособността на връхната плоча на колектора за дъждовни и дренажни води се получава пропадане, като около 5 м2 от асвалтовата настилка се срутват и частично запушват дренажния колектор. Целта на ремонтните дейности е подобряване транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт и добро отводняване на пътната връзка свъзваща терминал Оряхово с националната питна мрежа на Република България.

ІІІ. Технически и други изисквания

- Пристанищен терминал Оряхово е в експлоатация и Изпълнителят преди да започне работа, задължително сигнализира и огражда строителната площадка на обекта, съгласно Проекта.

- Преди стартиране на СМР, Изпълнителят да изпълни частта времена организация на движението, в съответствие с одобрения проект.

3. Извозването на строителните отпадъци от премахването на старата асфалтова настилка и почистването на канала от срутените камъни, както и осигуряването на депо за събирането им, ще бъде за сметка на Изпълнителя на обекта.

4. Изпълнителят осъществява всички предвидени дейности при стриктно спазване на технологичните изисквания, количествените и качествените характеристики на предвидените за влагане материали, правилата за безопасност на труда по време на изпълнение на СМР, както и съгласно действащите в Република България нормативни документи.

- При изпълнението на строителните работи е необходимо да се опазват от повреди, подземните и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура, които не са предмет на техническия проект и настоящата обществена поръчка. В случай, че се засегнат и повредят - възстановяването им се съгласува с Клон – териториално поделение Лом на ДП „Пристанищна инфраструктура” и е изцяло за сметка на Изпълнителя .

- Изпълнението на обекта следва да се извърши по начин, който не създава по-големи от обичайните неудобства за подобни обекти.

- При изпълнение на работите да се спазват изискванията на опазване на околната среда, съгласно нормите на екологичното законодателство в Р България.

- Изпълнителят е длъжен да взема необходимите предпазни и защитни мерки, за да предотврати или сведе до минимум неблагоприятното въздействие върху околната среда.

- Извозването и осигуряването на депо за строителните отпадъци ще бъде за сметка на Изпълнителя на обекта.

10.	След приключване на СМР, Изпълнителят задължително почиства обекта.

ІV. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ

- Качеството на работите ще бъде контролирано съгласно българското законодателство, включително и авторски надзор.

- Контролът и приемането на извършените работи ще се извършват oт определени от Възложителя, лица за контрол, по ред и при условия, определени в договора за изпълнение на поръчката.

- За изпълнението на обекта ще се съставят актове (протоколи) съгласно Нредба № 3 от 31.07.2003г.

- Възложителят, и авторският надзор имат право да нареждат на Изпълнителя провеждането на измервания и др. По всяко време, ако е необходимо за правилния контрол и измерване на работите, без никакво допълнително заплащане.

- За приемане на действително извършените и подлежащи на заплащане работи се съставят приемо-предавателни протоколи, които се подписват от упълномощените лица от страна на Възложителя, упражняващи контрол на обекта и Изпълнителя.

а) В акта за приемане на всяка от извършените работи се дава оценка за качеството и се установява степента на съответствието им с проектните и технически изисквания за извършване и приемане на строителните работи.

б) Окончателното приемане на обекта се извършва с подписването на приемо-предавателен протокол придружен с необходимите от Наредба№3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

РАЗДЕЛ ІІІ: Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата

- Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, заложени в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на предложението.

- Участниците да извършат остойностяване на посочените работи за изпълнение в Количествена сметка/Приложение №1/

3. Всеки участник може да подаде една оферта.

2.1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията, съдържащи се в настоящата документация, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП.

2.2. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано:

- име на участника;

- адрес за кореспонденция;

- телефон;

- факс;

- електронен адрес;

Всички документи се поставят в голям запечатан непрозрачен плик.

2.3. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.

2.4. При приемане на офертите,  върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Няма да се приемат за участие и ще се  връщат на участника оферти, които са в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или са подадени след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

3. Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни дни, като срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.

4. Място и срок за подаване на предложенията за участие:  Офертите се приемат в деловодството на  Клон - териториално поделение Лом на адрес: гр. Лом, площад „Независимост”, сграда „Митница“, вход на „Деспред“ всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, той следва да я изпрати така, че да обезпечи нейното пристигане на посоченият адрес преди изтичане на срока, определен от Възложителя за подаване на офертите.

5. Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 11:00ч. на вторият работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, в заседателната зала на  Клон - териториално поделение Лом на адрес: гр. Лом, площад „Независимост”, сграда „Митница“, вход на „Деспред“.

5.1. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на Възложителя. Комисията получава постъпилите оферти по списък, изготвен от длъжностно лице, разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от Възложителя условия.

5.2. Председателят на комисията отваря последователно офертите на всички участници в процедурата по реда на получаването им.

При провеждане на настоящата обществена поръчка ще се проверява пълнотата на приложените документи и при наличие на несъответствие между изискваните и приложените документи (напр. Различие на лицето, представляващо кандидата и лицето, подаващо оферта или изискване за посочване на срок в месеци, а срокът е посочен в дни) и/или липса на някои от тях, ще се стигне до незабавно отстраняване на съответния участник от процедурата. Участникът ще бъде отстранен и ако има липси и/или неясни, непълни, нечетливи или неясно обозначени документ/и, както и ако документът/ите не отговаря/т на основните аспекти, съгласно Документацията за участие.

В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП, публичната покана и настоящата документация, офертата и участникът се предлагат от комисията на Възложителя за отстраняване от процедурата.

Председателят на комисията обявява ценовите оферти на допуснатите участниците и предлага на един представител на присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения.

  - Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

а/ който не е представил някои от необходимите документи;

б/ за когото са налице някои от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП;

в/който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

г/ който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на Документацията;

д/ ако предложената цена е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти. В този случай отстраняването се допуска след изискване писмена обосновка от кандидата. Комисията отстранява кандидата, ако писмената обосновка не се представи в определения от нея срок или приеме, че посочените доводи са необективни.

5.4. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.

5.5. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник или с участник класиран на следващо място в предвидените в ЗОП случаи.

Договорът за включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

При подписване на договора определения за изпълнител участник е длъжен да представи на Възложителя документ от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2 от ЗОП;

Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни задължението по чл. 47, ал.9 и чл. 48, ал.2 от ЗОП;

В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят сключва договора със следващия класиран участник.

Техническата и финансова оферта на участника стават неразделна част от договора.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение и само в предвидените в ЗОП случаи.

Договорът за възлагане се сключва с участника след представяне от страна на определеният за изпълнител кандидат на задължиелните изискуеми документи, описани по-горе.

  - Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

а/ не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;

б/ всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя условия;

в/ всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г/  класираните участници последователно откажат да сключат договор;

д/ отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата,включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

е/ са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията,при които е обявена процедурата;

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички кандидати или участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

При отваряне на пликовете с офертите могат да присъстват желаещите, участващи в процедурата.

6. Указания към участниците:

6.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа;

6.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице;

6.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си;

6.4. Комуникация между Възложителя и участниците - всички съобщения на Възложителя към участниците и на участниците към Възложителя, са в писмен вид. Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път, при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства;

Уведомленията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

6.5. Изчисляване на срокове

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

7. Указания за подготовка на офертата - Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци, съдържащи се в раздел VІ – Приложения. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

7.1.При подготовката на офертата си всеки участник трябва да се съобрази със следните изисквания:

7.1.1. Да се направи непосредствен оглед на място с цел запознаване със съществуващото положение на обекта.

7.1.2. Да се разработи и представи в офертата:

А. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което ясно да показва разбирането на участника за необходимия структурен състав на всички дейности, свързани с изпълнение на поръчката, техния обхват и съдържание и компетентност в инженерните решения за изпълнението им.

Предложението за изпълнение да включва, но без да се ограничава до минимум, следните елементи:

- Технология на изпълнение на предвидените в проекта и заданието СМР- подробно и ясно описани. Технически и експлоатационни характеристики на определените за доставка материали,  съоръжения,  монтажни елементи и др., включително сертификати за качеството им.

-  Работна програма - да е подробно разписана и да обхваща всички дейности  в тяхната последователност. За целта, работната програма трябва да включва организационни схеми, обхващащи етапите на: подготовката и демонтажните работи, доставката, строителството, приключването и предаването на завършените работи.

В организационните схеми всеки участник трябва да опише начина на организация и управление на строителния процес, основните технологични етапи, подробен предварителен линеен график, който ясно да посочва предвидената последователност за цялостното изпълнение на поръчката, последователността и разпределението във времето на доставките на материали, монтажни елементи и съоръжения, както и методите за контрол, които ще приложи за спазване на срока и гарантиране на качеството на доставките, предвиждането си за технически и човешки ресурси, разпределението на механизацията и персонала в етапите на изпълнение, последователността на работите за провеждане на изпитанията след завършване на обекта за доказване на изискващите се в техническото задание  показатели, включително изискванията към документацията по предаване на обекта.

- Анализ на риска, в който Участника да изложи виждането си за възможните рискови фактори, които биха повлияли за успешното изпълнение на договора, като ги идентифицира, степенува по важност и оцени вероятността и въздействието им. Участникът трябва да представи конкретни мерки за управление на риска.

В анализа  да  разгледа, като  не се ограничава само до:

- Неспазване графика за изработка и доставка на монтажните елементи, съоръжения и материали.

- Сериозно изоставане в изпълнението  на СМР.

- Неуспешни единични или комплексни изпитания на съоръженията за постигане на нормативните изисквания (не постигане на заложените в техническото задание  показатели);

- Констатирани сериозни нарушения по Наредба № 2 за БЗУТ водещи до временно спиране работата на обекта.

- Вероятност за поява на неизправности в гаранционния срок на изпълнените работи и данни и доказателства за възможностите на участника за отстраняването им.

Б. Срок за изпълнение на поръчката.

Предложеният срок за изпълнение на поръчката да се определи от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на  подписването на приемо-предавателен протокол придружен с необходимите документи от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  Срокът да не надвишава 90(деветдесет) календарни дни.

В. Ценово предложение за изпълнение на поръчката.

Ценовото предложение да съдържа обща цена (в лева, без ДДС) и остойностени   количествено-стойностни сметки, приложени в раздел III  на документацията, заедно с анализни цени на отделните видове работи. Цената да бъде крайна и в нея да са включени всички разходи за изпълнението на поръчката.

Начина и условията за плащане са уточнени в Проекта на договора, Приложение № 9 от Документацията.

Всички документи свързани с формирането на отделните цени и общата цена се прилагат в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. Неизпълнението на това изискване е основание за отстраняване от участие на кандидата.

Предложеният гаранционен срок на обекта, е не  по-малък от 5 (пет) години, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т.4 от Наредба № 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Няма да бъде допусната за оценяване оферта, в която не е приложен някой от посочените документи или приложеното не отговаря на изискванията на Възложителя.

РАЗДЕЛ ІV: Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние и техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата.

1. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово състояние: да имат финансови възможности за изпълнението на поръчката, да са приключили на печалба предходните две финансови години 2013 г. и 2014 г., удостоверено с документи, заверени от кандидата.

2. Всеки участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

- Да имат необходимия опит и компетентност в изпълнението на подобни по обем и видове работи обекти, което да бъде доказано със съответните документи в офертата;

- Да разполагат с квалифициран персонал и необходимите технически средства за изпълнение на поръчката и да приложат съответните доказателства;

- Задължително да са вписани в Централния професионалния регистър на строителя за изпълнение на строежи от  втора група.

- Всеки участник задължително трябва да представи в офертата си следните документи:

4.1. Доказателства за своя опит и компетентност в изпълнението на подобни по обем и видове работи обекти. За целта е необходимо да представят списък на изпълнени договори през последните 5 (пет) години, включващ кратко описание на обекта и конкретните видове работи, възложител, стойност и референции за добро изпълнение. В списъка да фигурират  поне 3 подобни по обем и видове строителни работи обекти изпълнени през последните 5 години.

За „подобни обекти” ще се отчитат само тези обекти, които са сходни по обем и съдържание на извършваните дейности и по сложност с предмета на поръчката, със стойност на СМР 145 104.62 лв.

4.2. Заверено копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.

4.3. Доказателства за професионално - кадровите възможности за изпълнение на поръчката.

4.3.1. Списък на членовете на екипа, като за всеки член се посочи работата, която ще извършва при изпълнението на поръчката;

4.3.2. За всеки член на екипа копия на документи, заверени с „вярно с оригинала” от представляващия Участника, както следва:

- Дипломи за завършено образование

- Удостоверения за професионалната квалификация и професионални справки с посочено участие в по-важни обекти и отговорностите в тях, от които да е видно, че  лицето  отговаря на изискванията за изпълнение на работата, която ще извършва.

4.4. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката. Списък на собствено и/или наето техническо оборудване, с което ще бъде изпълнена порчката;

4.5. Заверени копия на документ за сертификация по ISO 9001:2008 Система за управление на каческтвото с обхват, отговарящ на предмета на поръчката и валиден към датата на настоящата поръчка.

4.6. Заверено копие на документ за сертификация по OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд с обхват, отговарящ на предмета на поръчката и валиден към датата на настоящата поръчка.

4.7. Заверено копие на документ за сертификация по ISO 14001:2004 (ЕМАS) Система за управление на околната среда с обхват, отговарящ на предмета на поръчката и валиден към датата на настоящата поръчка.

4.8. Заверено копие на валидна застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството”, съгласно Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.

4.9. Декларация за готовност за незабавно започване на строителните работи в случай, че бъде избран за изпълнител.

4.10. Декларация на срок за отстраняване  на появили се неизправности и дефекти през време на предложения гаранционен  срок на обекта - декларация по образец, приложен към настоящата документация.

5. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;

Когато участник в процедура е обединение, което не е юридическо лице, документите, по точки от 4.1. до 4.10. се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Когато участник в процедурата предвижда участие на подизпълнители, документите, по точки от 4.1. до 4.10. се представят за всеки от тях поотделно.

РАЗДЕЛ V: Критерии и показатели за оценка на офертите за избор на Изпълнител

1. Критерият за възлагане – „Икономически най-изгодна оферта“.

2. ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

А. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

Избраният комплексен критерий за оценка на постъпилите от участниците оферти е „икономически най-изгодна оферта”.

Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = ЦП +ТП, където:

- КО - комплексна оценка. Максималната стойност на КО е 100 точки;

- ЦП – Ценово предложение (предложена цена) – максимална тежест 60 точки;

- ТП – Техническо предложение– максимална тежест 40 точки;

Б. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

I. Определяне на показател – „Ценово предложение” ЦП макс. 60т.

Изчислява се  по следната формула:

| ЦП = | Най-ниска цена предложена в офертите | х 60 |
| --- | --- | --- |
|  | Цена предложена от участника |  |

ІІ. Определяне на показател „Техническо предложение” ТП– макс. 40 т.

TП се формира като сума от оценките на два подпоказателя:

ТП = ТО + СИ, където:

ТО - оценка на подпоказател „Технология и организация на изпълнение”, с макс. брой точки - 30.

СИ – оценка на подпоказател „Срок за изпълнение”, с макс. брой точки - 10,

1. Технология и организация на изпълнение (ТО) – макс. 30 т.

- 30 точки получава Участник, който в Техническото си предложение е представил обяснителна записка, която включва подробно и задълбочено описание на разбирането на Участника за предмета на поръчката;

Участикът предлага подробно и задълбочено описание на организацията и технологията на изпълнение, обоснован предварителен линеен график с определяне на срокове за извършване на предвидените в поръчката видове работи, съобразен с производителността на предлаганата техника и заетия персонал.

Участникът ясно и точно е определил основните въпроси и ключови моменти по изпълнението на договора и очакваните резултати. Извършено е ясно идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора (особено рискове и предпоставки, които не са посочени в техническото задание) и са предложени адекватни мерки за тяхното управление.

Предложените материали, съоръжения, монтажни елементи и др. са с доказани добри технически показатели и експлоатационен живот;

- 20 точки получава Участник, който в Техническото си предложение е представил  обяснителна записка, в която не достатъчно подробно и задълбочено е описана организацията и технологията на изпълнение.

Разписаната организация е непълна, непоследователна и/или не обхваща всички дейностти за изпълнение на СМР и доставката и монтажа на оборудването. Предложеният  предварителен линеен график не е добре обоснован със сроковете за извършване на предвидените в поръчката видове работи, и/или не съобразен с производителността на предлаганата техника и заетия персонал.

Участникът не достатъчно конкретно е определил основните въпроси и ключови моменти по изпълнението на договора и/или очакваните резултати. Не са идентифицирани всички рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора  и/или не са предложени достатъчно адекватни мерки за тяхното управление.

Предложените материали, съоръжения, монтажни елементи и др. са с недостатъчно добри технически показатели и/или по-кратък  експлоатационен живот.

– 10 точки получава Участник, който в Техническото си предложение е представил повърхностна и/или непълна обяснителна записка, в която не са обхванати всички дейности за изпълнение на СМР;

Частично и непоследователно описание на организацията и технологията на изпълнение. Предварителеният линеен график с определените в него срокове за извършване на предвидените в поръчката видове работи, не е съобразен с производителността на предлаганата техника и заетия персонал

Участникът не е определил основните въпроси и ключови моменти по изпълнението на договора и/или очакваните резултати. Не са идентифицирани рисковете и/или предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора  или не са предложени мерки за тяхното управление.

2. Опеделяне на показател „Срок за изпълнение” СИ – макс. 10 т.

Срокът за изпълнение трябва да бъде реален и да съвпада с показания в линейния график за изпълнение на поръчката.

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

Точките на останалите участници се определят по следната формула:

| СИ = | Най-кратък срок предложен в офертите | х 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Срок предложен от участника |  |

- РАЗДЕЛ VI. ПРИЛОЖЕНИЯ